Plan y reporte de pruebas

Segundo Parcial

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Proyecto 10: Plataforma de Análisis de Ingreso y Patrones de Consumo Minorista |
| Materia | Integración de Aplicaciones Computacionales (UDEM) |
| Profesor | Raúl Morales Salcedo |
| Fecha de entrega | 13 de octubre de 2026 |
| Repositorio | JuanAPG/retail-platform, rama main |
| Commit | 8b38f1a |
| Integrantes | Juan Angel Galván Navarro Pamela Rodríguez de la Rosa Leonardo Rangel Castro Fernando Olivares del Valle |

Nota de trazabilidad: las pruebas unitarias y el dossier de evidencias se ejecutaron sobre el commit 8b38f1a. La corrida de integración y e2e del paquete qa-entrega.zip se ejecutó el mismo día sobre 8b6cf78 (origin/main al momento de la corrida); ambos SHA se indican en el apartado 3.

# 1. Objetivo y alcance

Este documento define el plan de pruebas del Segundo Parcial y reporta lo que realmente se ejecutó. Su objetivo es demostrar que la plataforma cumple el estándar común (rutas /v1/, JWT con sesión activa en Redis, JSON/XML validado con XSD, error estándar y Swagger) y que la cadena de negocio transacción → canasta → algoritmos → decisión → reporte funciona de punta a punta.

### Dentro del alcance

- Los 10 microservicios (puertos 3101 a 3110) y la aplicación web.

- Redis 7 (sesiones y revocación), MongoDB 7 (reportes, notificaciones, corridas) y PostgreSQL 16.

- Docker Compose como mecanismo para levantar el stack.

### Fuera del alcance

- App móvil y app de escritorio (no entran en este parcial).

- Pruebas de carga con Locust (Parcial 3).

### Regla de reporte

Toda prueba que está en el plan pero no tiene resultado en el paquete de evidencias se reporta con el estado «Planeada, no ejecutada en esta entrega», con «—» en la columna obtenido y se cuenta aparte. Los resultados que sí vienen en el paquete, incluidos los fallidos, se reportan tal cual.

# 2. Estrategia de pruebas por nivel

| Nivel | Qué valida | Herramienta | Dónde vive en el repo |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Lógica de cada servicio aislada (servicios, cálculos, validaciones, guards) sin stack real. | Jest (NestJS); pytest (analytics-stats) | services/<servicio>/src/**/*.spec.ts services/analytics-stats/tests/test_*.py |
| Integración contra el stack real | Cada servicio con Postgres, Redis y Mongo reales, vía HTTP (fetch/supertest). | Jest con test/jest.integracion.json, --runInBand | services/<servicio>/test/*.spec.ts |
| Contrato | Respuestas JSON y XML según Accept; el XML valida contra su XSD; formato de error estándar. | Jest + xmllint o lxml | docs/contratos/*.xsd services/*/test/contrato-xml.spec.ts services/*/test/swagger.spec.ts |
| Seguridad | JWT y sesión activa en Redis (session:{userId}, revoked:{jti}); 401 sin token, 403 por rol, 404 en recurso ajeno, 503 si Redis cae. | Jest + redis-cli + curl | services/auth-service/test/flujo-sesion.spec.ts services/*/test/*roles*.spec.ts services/notifications-service/test/acceso.spec.ts |
| Persistencia | Efecto real en PostgreSQL, MongoDB (reportes, notificaciones, analysis_runs) y Redis (caché, sesiones). | Jest, mongosh, redis-cli | services/documents-service/test/reports.spec.ts services/catalog-service/test/cache.spec.ts services/analytics-stats/tests/ |
| E2E web | Flujos de usuario por rol en navegador real contra el stack. | playwright-core + Chrome; npm run test:e2e | web/e2e/01-*.mjs a 11-*.mjs |
| Evidencias manuales (dossier) | Petición y respuesta reales por endpoint: éxito, 400, 401, 403, 404 y efecto en la base. | curl/Postman, Swagger UI, redis-cli, mongosh | qa-entrega/evidencias/EV-*.json qa-entrega/capturas/EV-*.png |

# 3. Ambiente de pruebas

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Commit de las pruebas unitarias y del dossier | 8b38f1a (Merge pull request #64, 13-oct-2026) |
| Commit de la corrida de integración y e2e | 8b6cf78 (origin/main el 13-oct-2026) |
| Equipo de la corrida de integración y e2e | Windows 11 Pro 10.0.26200 (Pamela); Docker 29.7.2 (Docker Desktop); Node v24.11.0; Python 3.12.0 |
| Máquina de control del paquete original | macOS 26.7.1 (build 25G241); Node v26.3.0; Python Python 3.14.6; sin demonio de Docker (así lo registra meta.json) |
| Orquestación | docker compose -f infra/docker-compose.yml down -v && up -d; healthchecks en healthy antes de probar |
| Bases de datos | PostgreSQL 16, MongoDB 7, Redis 7 |
| Contenedores de servicios | node:20 para los 9 servicios NestJS y la web; python:3.12 para analytics-stats |
| Herramientas | Jest, ts-jest, pytest, playwright-core (Chrome), curl, redis-cli, mongosh, lxml |

### Servicios y puertos

| Puerto | Servicio | Swagger |
| --- | --- | --- |
| 3101 | auth-service | http://localhost:3101/docs |
| 3102 | catalog-service | http://localhost:3102/docs |
| 3103 | pricing-service | http://localhost:3103/docs |
| 3104 | core-process-service | http://localhost:3104/docs |
| 3105 | algorithms-core | http://localhost:3105/docs |
| 3106 | analytics-stats | http://localhost:3106/docs |
| 3107 | decision-service | http://localhost:3107/docs |
| 3108 | documents-service | http://localhost:3108/docs |
| 3109 | notifications-service | http://localhost:3109/docs |
| 3110 | audit-service | http://localhost:3110/docs |

### Usuarios semilla por rol (sin contraseñas)

| Correo | Rol |
| --- | --- |
| admin@retail.mx | Administrador |
| analista@retail.mx | Analista comercial |
| gercategoria@retail.mx | Gerente de categoría |
| precios@retail.mx | Responsable de precios |
| planeador@retail.mx | Planeador |
| auditor@retail.mx | Auditor |
| contacto@bioorganicos.mx | Proveedor (A) |
| ventas@lacteosdelnorte.mx | Proveedor (B) |

# 4. Criterios de entrada, salida y aceptación

### Entrada

- El stack de Docker Compose está arriba y todos los healthchecks en healthy.

- El seed (db/schema.sql y db/data_retail.sql) está cargado.

- Se cuenta con un accessToken por rol, obtenido en POST /v1/auth/login.

### Salida

- 100 % de las pruebas unitarias en verde.

- Las pruebas de integración críticas en verde: autenticación, sesión en Redis y la cadena transacción → canasta → algoritmos → decisión → reporte.

- Todo fallo o prueba no ejecutada queda registrado con su causa.

### Aceptación

El parcial se acepta si se cumplen los criterios de salida y los defectos abiertos no afectan la cadena crítica. Los defectos abiertos de esta entrega se listan en el apartado 8.

# 5. Matriz de casos por servicio

Las filas de integración vienen de integracion/casos.json; las de evidencias, de los EV-*.json del zip. En la columna «Objetivo (suite)» se muestra la suite (describe) del caso: el campo objetivo de casos.json se deriva del título del caso y repetiría la columna «Caso». «Obtenido» es el resultado real de Jest, pytest o el log e2e; cuando falla, es el mensaje de error. Los IDs INT-* son consecutivos y se asignan en este documento; los EV-* son los del dossier.

## 5.1 auth-service

Integración: 1 casos en casos.json; ejecutados 1, pasan 1, fallan 0, planeados no ejecutados 0.

Dossier parte 1: EV-AUT, 13 casos ejecutados contra el servicio real (éxito 2xx, 400, 401, 403, 404 y efecto en base de datos). Esos EV-* no vienen en el zip, por lo que se citan por prefijo y conteo, sin IDs individuales.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-AUT-001 | login → validate activo → logout → validate inactivo | autenticacion | flujo de sesión (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | flujo-sesion.spec.ts |

## 5.2 catalog-service

Integración: 70 casos en casos.json; ejecutados 70, pasan 70, fallan 0, planeados no ejecutados 0.

Dossier parte 1: EV-CAT, 15 casos ejecutados contra el servicio real (éxito 2xx, 400, 401, 403, 404 y efecto en base de datos). Esos EV-* no vienen en el zip, por lo que se citan por prefijo y conteo, sin IDs individuales.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-CAT-001 | la propuesta nace pendiente, ligada a la empresa del token, y el servidor fija lo que el proveedor no decide | autorizacion | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-002 | rechaza lo que el proveedor no decide: proveedorId, estatus y esCanastaBasica (400) | autorizacion | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-003 | solo el Proveedor propone; SKU repetido responde 409 | autorizacion | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-004 | el Proveedor ve su propuesta en su lista; la bandeja es solo de quien aprueba | autorizacion | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-005 | D-08: un producto pendiente NO existe para el resto: ni en el catálogo ni en el detalle | error negocio | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-006 | aprobar: solo quien aprueba, pasa a activo y no se puede resolver dos veces | error negocio | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-007 | CAT-08: proponer, aprobar y rechazar dejan su evento en audit-service, con quién y qué cambió | datos invalidos | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-008 | CAT-09: proponer avisa al Gerente; aprobar avisa al Proveedor que propuso | autorizacion | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-009 | rechazar: exige motivo de 10+ caracteres y deja el producto rechazado | datos invalidos | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-010 | CAT-14 / D-11: el Proveedor edita su propuesta pendiente; la de otro es 404; una resuelta es 409 | autorizacion | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-011 | aprobar o rechazar un producto inexistente responde 404; un id mal formado, 400 | datos invalidos | propuesta y revisión de productos (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | product-approval.spec.ts |
| INT-CAT-012 | catálogos: categorías y unidades planas y abiertas incluso al Proveedor | autorizacion | productos y presentaciones (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | products.spec.ts |
| INT-CAT-013 | proveedores: paginado y vedado al Proveedor y al Planeador | autorizacion | productos y presentaciones (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | products.spec.ts |
| INT-CAT-014 | el catálogo completo lo ve un perfil interno; el Proveedor solo lo suyo | autorizacion | productos y presentaciones (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | products.spec.ts |
| INT-CAT-015 | el Proveedor no entra al detalle ni a rutas de escritura (403) | autorizacion | productos y presentaciones (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | products.spec.ts |
| INT-CAT-016 | CAT-05: el Administrador solo lee el catálogo de productos (403 en toda escritura) | autorizacion | productos y presentaciones (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | products.spec.ts |
| INT-CAT-017 | CAT-11: una presentación con el mismo contenido físico es duplicada aunque cambie el nombre o la unidad | error negocio | productos y presentaciones (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | products.spec.ts |
| INT-CAT-018 | D-07: con historial de precios NO se borra, se desactiva (la presentación y luego el producto) | error negocio | productos y presentaciones (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | products.spec.ts |
| INT-CAT-019 | ciclo completo: crear → editar → agregar y borrar presentación → borrar producto | operacion correcta | productos y presentaciones (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | products.spec.ts |
| INT-CAT-020 | valida categoría y unidad inexistentes (400) y campos extra (400) | datos invalidos | productos y presentaciones (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | products.spec.ts |
| INT-CAT-021 | un id que no es UUID responde 400 y uno inexistente 404 | datos invalidos | productos y presentaciones (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | products.spec.ts |
| INT-CAT-022 | el Proveedor no entra a zonas ni municipios (403) | autorizacion | /v1/zones y /v1/municipalities (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | zones.spec.ts |
| INT-CAT-023 | municipios: arreglo plano ordenado por nombre | otro | /v1/zones y /v1/municipalities (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | zones.spec.ts |
| INT-CAT-024 | zonas: lista paginada con su municipio incluido | operacion correcta | /v1/zones y /v1/municipalities (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | zones.spec.ts |
| INT-CAT-025 | un id que no es UUID responde 400 y uno inexistente 404 | datos invalidos | /v1/zones y /v1/municipalities (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | zones.spec.ts |
| INT-CAT-026 | ciclo completo: crear → duplicado → editar → borrar | error negocio | /v1/zones y /v1/municipalities (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | zones.spec.ts |
| INT-CAT-027 | no se puede borrar una zona con tiendas (409) | error negocio | /v1/zones y /v1/municipalities (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | zones.spec.ts |
| INT-CAT-028 | compare: filas por zona; ids ausentes o mal formados → 400 | datos invalidos | /v1/zones y /v1/municipalities (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | zones.spec.ts |
| INT-CAT-029 | CAT-12: comparar exige 2+ ids distintos (400), deduplica repetidos y lista los inexistentes (404) | datos invalidos | /v1/zones y /v1/municipalities (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | zones.spec.ts |
| INT-CAT-030 | CAT-13: el Analista carga indicadores y clasificación, y /zones/compare los muestra | operacion correcta | /v1/zones y /v1/municipalities (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | zones.spec.ts |
| INT-CAT-031 | sin token responde 401 con el error estándar | autenticacion | /v1/segments (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | segments.spec.ts |
| INT-CAT-032 | el Proveedor no entra a segmentos (403) | autorizacion | /v1/segments (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | segments.spec.ts |
| INT-CAT-033 | la lista viene paginada y ordenada por ingreso mínimo | operacion correcta | /v1/segments (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | segments.spec.ts |
| INT-CAT-034 | una página fuera de rango devuelve data vacío, no error | datos invalidos | /v1/segments (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | segments.spec.ts |
| INT-CAT-035 | ciclo completo: crear → duplicado → editar → borrar → 404 | error negocio | /v1/segments (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | segments.spec.ts |
| INT-CAT-036 | CAT-10 / D-10: ingreso negativo, mínimo >= máximo y rangos encimados se rechazan con 400 / 409 (nunca 500) | datos invalidos | /v1/segments (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | segments.spec.ts |
| INT-CAT-037 | CAT-10: editar un segmento revisa el rango resultante | otro | /v1/segments (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | segments.spec.ts |
| INT-CAT-038 | rechaza campos que no están en el contrato (400) | contrato xml | /v1/segments (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | segments.spec.ts |
| INT-CAT-039 | un token sin sesión en Redis ya no vale (401) | autenticacion | /v1/segments (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | segments.spec.ts |
| INT-CAT-040 | el Proveedor no entra a tiendas (403) | autorizacion | /v1/stores (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | stores.spec.ts |
| INT-CAT-041 | lista paginada por nombre, con dirección, zona y municipio anidados | operacion correcta | /v1/stores (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | stores.spec.ts |
| INT-CAT-042 | el detalle y la lista devuelven la misma forma | operacion correcta | /v1/stores (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | stores.spec.ts |
| INT-CAT-043 | catálogo de códigos postales: arreglo plano | otro | /v1/stores (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | stores.spec.ts |
| INT-CAT-044 | XML: la lista sale con <item> por cada tienda | contrato xml | /v1/stores (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | stores.spec.ts |
| INT-CAT-045 | ciclo completo: crear → editar zona y dirección → borrar | operacion correcta | /v1/stores (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | stores.spec.ts |
| INT-CAT-046 | D-07: una tienda con precios NO se borra: queda inactiva, fuera de la lista, y conserva su historial | error negocio | /v1/stores (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | stores.spec.ts |
| INT-CAT-047 | valida zona y código postal inexistentes (400) y campos extra (400) | datos invalidos | /v1/stores (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | stores.spec.ts |
| INT-CAT-048 | un id que no es UUID responde 400 y uno inexistente 404 | datos invalidos | /v1/stores (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | stores.spec.ts |
| INT-CAT-049 | el primer GET (MISS) llena Redis con TTL de 1 hora como máximo y el segundo sale igual | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/product-categories → cata… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-050 | un HIT sale de Redis, no de la base (en JSON y en XML) | contrato xml | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/product-categories → cata… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-051 | si la llave no existe (o se borró), responde desde la base y la vuelve a llenar | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/product-categories → cata… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-052 | un valor corrupto en Redis no tumba el servicio: se ignora y se recarga | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/product-categories → cata… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-053 | el primer GET (MISS) llena Redis con TTL de 1 hora como máximo y el segundo sale igual | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/units → catalog:units | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-054 | un HIT sale de Redis, no de la base (en JSON y en XML) | contrato xml | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/units → catalog:units | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-055 | si la llave no existe (o se borró), responde desde la base y la vuelve a llenar | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/units → catalog:units | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-056 | un valor corrupto en Redis no tumba el servicio: se ignora y se recarga | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/units → catalog:units | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-057 | el primer GET (MISS) llena Redis con TTL de 1 hora como máximo y el segundo sale igual | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/municipalities → catalog:… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-058 | un HIT sale de Redis, no de la base (en JSON y en XML) | contrato xml | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/municipalities → catalog:… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-059 | si la llave no existe (o se borró), responde desde la base y la vuelve a llenar | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/municipalities → catalog:… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-060 | un valor corrupto en Redis no tumba el servicio: se ignora y se recarga | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/municipalities → catalog:… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-061 | el primer GET (MISS) llena Redis con TTL de 1 hora como máximo y el segundo sale igual | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/stores/catalog/postal-cod… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-062 | un HIT sale de Redis, no de la base (en JSON y en XML) | contrato xml | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/stores/catalog/postal-cod… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-063 | si la llave no existe (o se borró), responde desde la base y la vuelve a llenar | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/stores/catalog/postal-cod… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-064 | un valor corrupto en Redis no tumba el servicio: se ignora y se recarga | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) › /v1/stores/catalog/postal-cod… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-065 | la caché NO se salta la autenticación ni los roles | autorizacion | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-066 | solo se cachean los cuatro catálogos planos: lo mutable (zonas, tiendas, productos, segmentos) no deja llaves | base de datos | caché de catálogos en Redis (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | cache.spec.ts |
| INT-CAT-067 | cada ruta de negocio documenta su respuesta exitosa en JSON y en XML | contrato xml | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |
| INT-CAT-068 | las rutas documentan sus errores estándar con el cuerpo {statusCode, message, code, details, path, timestamp} | otro | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |
| INT-CAT-069 | el ejemplo XML de una lista coincide con la forma que el servicio emite de verdad | contrato xml | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |
| INT-CAT-070 | CAT-15: los errores documentan también su ejemplo en XML (<error>) | contrato xml | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |

## 5.3 pricing-service

Integración: 73 casos en casos.json; ejecutados 73, pasan 73, fallan 0, planeados no ejecutados 0.

Dossier parte 1: EV-PRI, 13 casos ejecutados contra el servicio real (éxito 2xx, 400, 401, 403, 404 y efecto en base de datos). Esos EV-* no vienen en el zip, por lo que se citan por prefijo y conteo, sin IDs individuales.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-PRI-001 | PRI-05 / D-05: un precio con fecha futura NO reemplaza al de hoy; entra en vigor en su fecha | datos invalidos | pricing: programados, series, alertas, observaciones y límites (integración, requiere sta… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices-extra.spec.ts |
| INT-PRI-002 | PRI-11: current y series entregan precios sin leer la tabla; series va completa y sin paginar | datos invalidos | pricing: programados, series, alertas, observaciones y límites (integración, requiere sta… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices-extra.spec.ts |
| INT-PRI-003 | PRI-12: un cuerpo de 5 MB responde 413 con el error estándar (no 500) | datos invalidos | pricing: programados, series, alertas, observaciones y límites (integración, requiere sta… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices-extra.spec.ts |
| INT-PRI-004 | PRI-07 / D-09: el Responsable configura umbral y ventana; los demás no (403) y se valida el rango | autorizacion | pricing: programados, series, alertas, observaciones y límites (integración, requiere sta… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices-extra.spec.ts |
| INT-PRI-005 | PRI-07 / D-09: un cambio de 4.99 % NO avisa; uno de 5 % SÍ, y le llega al Responsable de precios | datos invalidos | pricing: programados, series, alertas, observaciones y límites (integración, requiere sta… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices-extra.spec.ts |
| INT-PRI-006 | PRI-07: el cambio ACUMULADO en la ventana también avisa aunque cada paso quede bajo el umbral | datos invalidos | pricing: programados, series, alertas, observaciones y límites (integración, requiere sta… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices-extra.spec.ts |
| INT-PRI-007 | PRI-09 / D-16: una observación pendiente NO cambia el precio; al aprobarla entra al historial y la bitácora dice "observado en campo" | datos invalidos | pricing: programados, series, alertas, observaciones y límites (integración, requiere sta… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices-extra.spec.ts |
| INT-PRI-008 | PRI-09: rechazar exige motivo, deja la observación rechazada y NO toca el historial | datos invalidos | pricing: programados, series, alertas, observaciones y límites (integración, requiere sta… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices-extra.spec.ts |
| INT-PRI-009 | PRI-09: valida el cuerpo (precio, GPS, fecha futura, ids inexistentes y campos que fija el servidor) | datos invalidos | pricing: programados, series, alertas, observaciones y límites (integración, requiere sta… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices-extra.spec.ts |
| INT-PRI-010 | XML: priceObservationResponse, priceObservationListResponse y priceAlertSettingsResponse con el namespace pricing/v1 | contrato xml | pricing: programados, series, alertas, observaciones y límites (integración, requiere sta… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices-extra.spec.ts |
| INT-PRI-011 | POST /v1/prices: ningún valor hostil en ningún campo produce 5xx | otro | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-012 | POST /v1/prices: cuerpo roto, vacío, de otro tipo o con campos de más no produce 5xx | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-013 | POST /v1/price-proposals: ningún valor hostil en ningún campo produce 5xx | otro | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-014 | POST /v1/price-proposals: cuerpo roto, vacío, de otro tipo o con campos de más no produce 5xx | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-015 | PATCH /v1/price-proposals/:id/approve: ningún valor hostil en ningún campo produce 5xx | otro | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-016 | PATCH /v1/price-proposals/:id/approve: cuerpo roto, vacío, de otro tipo o con campos de más no produce 5xx | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-017 | PATCH /v1/price-proposals/:id/reject: ningún valor hostil en ningún campo produce 5xx | otro | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-018 | PATCH /v1/price-proposals/:id/reject: cuerpo roto, vacío, de otro tipo o con campos de más no produce 5xx | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-019 | POST /v1/price-observations: ningún valor hostil en ningún campo produce 5xx | otro | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-020 | POST /v1/price-observations: cuerpo roto, vacío, de otro tipo o con campos de más no produce 5xx | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-021 | PATCH /v1/price-observations/:id/approve: ningún valor hostil en ningún campo produce 5xx | otro | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-022 | PATCH /v1/price-observations/:id/approve: cuerpo roto, vacío, de otro tipo o con campos de más no produce 5xx | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-023 | PATCH /v1/price-observations/:id/reject: ningún valor hostil en ningún campo produce 5xx | otro | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-024 | PATCH /v1/price-observations/:id/reject: cuerpo roto, vacío, de otro tipo o con campos de más no produce 5xx | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-025 | PUT /v1/prices/alert-settings: ningún valor hostil en ningún campo produce 5xx | otro | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-026 | PUT /v1/prices/alert-settings: cuerpo roto, vacío, de otro tipo o con campos de más no produce 5xx | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-027 | QA-PRI53-01/-19: una observación real aprobada con fecha imposible, y una propuesta de 1e15, dan 400 y no cambian nada | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-028 | el cuerpo de 1 MB o más se rechaza con 413 y el error estándar, no con 500 | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-029 | las lecturas con queries hostiles nunca dan 5xx | otro | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-030 | ids de ruta que no son UUID o no existen: 400/404, nunca 500 | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-031 | credenciales inválidas siempre dan 401 con el error estándar | autenticacion | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-032 | un token válido cuya sesión se cerró en Redis da 401 (el JWT solo no basta) | autenticacion | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-033 | un token revocado (revoked:{jti}) da 401 | autenticacion | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-034 | un rol sin permiso recibe 403 (no 500, no 200) en cada escritura | autorizacion | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-035 | métodos no soportados y rutas inexistentes dan 404/405 con error estándar, nunca 5xx | otro | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-036 | GET /v1/health responde 200 sin token y no expone datos internos | autenticacion | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-037 | tras todo lo anterior no quedan dos precios abiertos para una misma pareja ni precios fuera de rango | datos invalidos | pricing-service — robustez ante entradas hostiles (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | robustez.spec.ts |
| INT-PRI-038 | sin token 401; y cada rol solo entra a lo suyo (403) | autenticacion | /v1/price-proposals (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | price-proposals.spec.ts |
| INT-PRI-039 | valida el cuerpo y las reglas de propiedad al proponer | error negocio | /v1/price-proposals (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | price-proposals.spec.ts |
| INT-PRI-040 | ciclo de vida: proponer → no duplicar → cada Proveedor ve solo lo suyo → bandeja | autorizacion | /v1/price-proposals (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | price-proposals.spec.ts |
| INT-PRI-041 | rechazar: exige motivo, el Proveedor ve el motivo y no se resuelve dos veces | autorizacion | /v1/price-proposals (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | price-proposals.spec.ts |
| INT-PRI-042 | aprobar valida el cuerpo: tiendas obligatorias, UUID, sin repetir y existentes | datos invalidos | /v1/price-proposals (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | price-proposals.spec.ts |
| INT-PRI-043 | aprobar aplica el precio a cada tienda, invalida la caché y deja todo en la bitácora | datos invalidos | /v1/price-proposals (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | price-proposals.spec.ts |
| INT-PRI-044 | todo o nada: si una tienda tiene un precio vigente más reciente, no se aplica ninguna | otro | /v1/price-proposals (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | price-proposals.spec.ts |
| INT-PRI-045 | dos revisores aprobando a la vez: uno gana (200) y el otro recibe 409, sin precios duplicados | error negocio | /v1/price-proposals (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | price-proposals.spec.ts |
| INT-PRI-046 | XML: la lista de propuestas sale con <item> | contrato xml | /v1/price-proposals (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | price-proposals.spec.ts |
| INT-PRI-047 | sin token responde 401 con el error estándar | autenticacion | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-048 | el Proveedor no entra al historial ni registra (403); la comparación solo la ve de productos suyos (PRI-08) | autorizacion | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-049 | solo el Responsable de precios registra (el Administrador y el Planeador leen pero no escriben) | autorizacion | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-050 | valida el cuerpo: faltantes, precio no positivo, ids inexistentes y campos que fija el servidor | datos invalidos | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-051 | el histórico no se sobrescribe: un precio nuevo cierra el anterior el día previo | otro | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-052 | no permite registrar hacia atrás ni el mismo día del vigente (409), y no deja evento en la bitácora | error negocio | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-053 | dos registros simultáneos: uno gana (201) y el otro recibe 409, sin dejar dos vigentes | error negocio | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-054 | historial: paginado, lo más reciente primero, y página fuera de rango vacía | datos invalidos | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-055 | historial: valida productId (400) y producto inexistente (404) | datos invalidos | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-056 | historial en XML: cada precio sale como <item> | contrato xml | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-057 | compare-zones: agrega el precio VIGENTE por zona | otro | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-058 | compare-zones: valida productId (400) y producto inexistente (404) | datos invalidos | /v1/prices (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-059 | las lecturas quedan en Redis con TTL de 5 min como máximo y la segunda sale igual | base de datos | /v1/prices (integración, requiere stack) › caché en Redis | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-060 | un 404 o un 400 no se cachean | datos invalidos | /v1/prices (integración, requiere stack) › caché en Redis | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-061 | un precio nuevo invalida la caché: la comparación y el historial NO sirven datos viejos | datos invalidos | /v1/prices (integración, requiere stack) › caché en Redis | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-062 | si Redis no tiene las llaves, el servicio responde igual desde la base | base de datos | /v1/prices (integración, requiere stack) › caché en Redis | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | prices.spec.ts |
| INT-PRI-063 | semilla 11: 40 altas secuenciales con fechas aleatorias (pasadas, de hoy y futuras) dejan el historial íntegro | otro | historial de precios — invariantes bajo secuencias aleatorias (integración, requiere stac… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | invariantes.spec.ts |
| INT-PRI-064 | semilla 2026: 40 altas secuenciales con fechas aleatorias (pasadas, de hoy y futuras) dejan el historial íntegro | otro | historial de precios — invariantes bajo secuencias aleatorias (integración, requiere stac… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | invariantes.spec.ts |
| INT-PRI-065 | semilla 424242: 40 altas secuenciales con fechas aleatorias (pasadas, de hoy y futuras) dejan el historial íntegro | otro | historial de precios — invariantes bajo secuencias aleatorias (integración, requiere stac… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | invariantes.spec.ts |
| INT-PRI-066 | ráfagas CONCURRENTES de 8 altas con fechas distintas: el historial queda íntegro y cada alta es 201 o 409 | error negocio | historial de precios — invariantes bajo secuencias aleatorias (integración, requiere stac… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | invariantes.spec.ts |
| INT-PRI-067 | ráfaga de 8 altas con la MISMA fecha: exactamente una gana | otro | historial de precios — invariantes bajo secuencias aleatorias (integración, requiere stac… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | invariantes.spec.ts |
| INT-PRI-068 | QA-PRI53-18: una pareja con SOLO un precio futuro admite colocar uno anterior (hoy o intermedio) | otro | historial de precios — invariantes bajo secuencias aleatorias (integración, requiere stac… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | invariantes.spec.ts |
| INT-PRI-069 | con un precio futuro programado se puede corregir el de hoy, y el futuro sigue intacto (QA-PRI53-03) | otro | historial de precios — invariantes bajo secuencias aleatorias (integración, requiere stac… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | invariantes.spec.ts |
| INT-PRI-070 | cada ruta de negocio documenta su respuesta exitosa en JSON y en XML | contrato xml | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |
| INT-PRI-071 | las rutas documentan sus errores estándar con el cuerpo {statusCode, message, code, details, path, timestamp} | otro | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |
| INT-PRI-072 | el ejemplo XML de una lista coincide con la forma que el servicio emite de verdad | contrato xml | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |
| INT-PRI-073 | los errores documentan también su ejemplo en XML (<error>), incluido el 413 de PRI-12 donde aplica | contrato xml | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |

## 5.4 core-process-service

Integración: 48 casos en casos.json; ejecutados 46, pasan 46, fallan 0, planeados no ejecutados 2.

Dossier parte 1: EV-COR, 12 casos ejecutados contra el servicio real (éxito 2xx, 400, 401, 403, 404 y efecto en base de datos). Esos EV-* no vienen en el zip, por lo que se citan por prefijo y conteo, sin IDs individuales.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-COR-001 | health reporta postgres y redis en ok | base de datos | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-002 | CSV 100: preview 154/0, confirm 100/100 y canastas visibles | otro | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-003 | el mismo archivo otra vez da 409, y descartarlo lo libera | error negocio | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-004 | una importación confirmada no se puede descartar | error negocio | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-005 | cada transacción tiene su canasta: total == valor_total de la canasta | otro | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-006 | filtros combinados devuelven la intersección, no la unión | operacion correcta | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-007 | filtro sin resultados devuelve data vacía, no error | operacion correcta | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-008 | los filtros de valor y tamaño de compra se aplican | otro | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-009 | XML: listas con <item>, prólogo y fechas con valor | contrato xml | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-010 | XML también en los errores | contrato xml | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-011 | sin token es 401; errores con cuerpo estándar | autenticacion | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-012 | el error de validación trae el detalle en `details` y message como string | otro | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-013 | rechaza fecha futura en el alta manual, igual que en el CSV | datos invalidos | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-014 | reclassify no reescribe las canastas que ya tienen segmento (RN-02) | error negocio | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-015 | la respuesta no filtra columnas de las tablas de catalog-service | base de datos | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-016 | findAll y findOne devuelven la misma forma | operacion correcta | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-017 | CSV mixto: el resumen concilia exactamente con lo insertado | otro | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-018 | CSV vacío y encabezados reordenados, de punta a punta | datos invalidos | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-019 | una tienda dada de baja no origina ventas (manual y CSV) | otro | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-020 | spend-by-category no pierde gasto: los share suman 100 | otro | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-021 | reclassify de UNA canasta: refresca segmento y respeta la zona congelada | otro | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-022 | un parámetro de paginación inválido da 400, no 500 | datos invalidos | M06/M07 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-023 | `zoneId` trae solo las transacciones de tiendas de esa zona, y la otra zona no las trae | autorizacion | GET /v1/transactions filtrado por zona y segmento (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-024 | `segmentId` de "Ingreso medio" trae solo las tiendas de Zona Centro (seed real) | autorizacion | GET /v1/transactions filtrado por zona y segmento (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-025 | cada segmento del seed devuelve exactamente las zonas que le corresponden | operacion correcta | GET /v1/transactions filtrado por zona y segmento (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-026 | zona, segmento, tienda y fechas se combinan con AND (intersección) | otro | GET /v1/transactions filtrado por zona y segmento (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-027 | un segmento sin zonas devuelve data vacía, no error | operacion correcta | GET /v1/transactions filtrado por zona y segmento (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-028 | un `zoneId` que no es UUID da 400, igual que `storeId` | datos invalidos | GET /v1/transactions filtrado por zona y segmento (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-029 | un parámetro desconocido sigue dando 400 (forbidNonWhitelisted) | datos invalidos | GET /v1/transactions filtrado por zona y segmento (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | transacciones.spec.ts |
| INT-COR-030 | GET /v1/health responde 200 sin token y reporta sus dependencias | autenticacion | Estándar transversal (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | estandar.spec.ts |
| INT-COR-031 | todas las rutas cuelgan de /v1: sin el prefijo es 404 | otro | Estándar transversal (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | estandar.spec.ts |
| INT-COR-032 | un JWT válido con la sesión revocada en Redis se rechaza con 401 | autenticacion | Estándar transversal (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | estandar.spec.ts |
| INT-COR-033 | el cuerpo de error es el mismo en 400, 401, 404 y 409 | autenticacion | Estándar transversal (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | estandar.spec.ts |
| INT-COR-034 | un 500 no filtra el mensaje interno del motor de base de datos | base de datos | Estándar transversal (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | estandar.spec.ts |
| INT-COR-035 | XML cuando Accept lo pide, JSON cuando no | contrato xml | Estándar transversal (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | estandar.spec.ts |
| INT-COR-036 | Swagger documenta los endpoints con ejemplo JSON y XML | contrato xml | Estándar transversal (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | estandar.spec.ts |
| INT-COR-037 | catalog-service caído: 503 claro y NADA se inserta | otro | Estándar transversal (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen (no se ejecutó) | — | Planeada, no ejecutada en esta entrega | estandar.spec.ts |
| INT-COR-038 | audit-service caído: la importación se completa igual (best-effort) | comunicacion entre servicios | Estándar transversal (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen (no se ejecutó) | — | Planeada, no ejecutada en esta entrega | estandar.spec.ts |
| INT-COR-039 | el requestId viaja de vuelta en la respuesta | otro | Estándar transversal (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | estandar.spec.ts |
| INT-COR-040 | los 5 endpoints responden 200 con números | operacion correcta | M09 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | analytics.spec.ts |
| INT-COR-041 | el ticket promedio cuadra con las canastas reales | otro | M09 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | analytics.spec.ts |
| INT-COR-042 | spend-by-category suma el mismo total que las canastas del ámbito | otro | M09 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | analytics.spec.ts |
| INT-COR-043 | los filtros se aplican de verdad en los 5 indicadores | otro | M09 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | analytics.spec.ts |
| INT-COR-044 | purchase-frequency cuadra EXACTO con la fórmula sobre un mes cerrado | otro | M09 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | analytics.spec.ts |
| INT-COR-045 | purchase-frequency sobre dos meses cerrados divide entre 2 | otro | M09 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | analytics.spec.ts |
| INT-COR-046 | un filtro mal formado da 400, no 500 | datos invalidos | M09 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | analytics.spec.ts |
| INT-COR-047 | XML: escalar y lista con <item> | contrato xml | M09 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | analytics.spec.ts |
| INT-COR-048 | sin token es 401 | autenticacion | M09 de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | analytics.spec.ts |

## 5.5 algorithms-core

Integración: 21 casos en casos.json; ejecutados 21, pasan 17, fallan 4, planeados no ejecutados 0.

Dossier parte 1: EV-ALG, 12 casos ejecutados contra el servicio real (éxito 2xx, 400, 401, 403, 404 y efecto en base de datos). Esos EV-* no vienen en el zip, por lo que se citan por prefijo y conteo, sin IDs individuales.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-ALG-001 | calculate coincide con la referencia; chart y current muestran lo mismo; una corrida posterior marca outdated | operacion correcta | Elasticidad (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | Error: Ningún resultado cambia entre el día UTC y el de Monterrey: hacen falta ventas nocturnas (18:00–24:00 locales) para probar la zona horaria. ¦ at Object.<anonymous> (<ruta local>) ¦ at processTicksAndRejections (node:intern… | Falla | elasticidad.spec.ts |
| INT-ALG-002 | granularity=month agrupa las ventas por mes (D-21) y coincide con una referencia agrupada igual | error negocio | Elasticidad (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | Error: expect(received).toBeGreaterThan(expected) ¦ Expected: > 0 ¦ Received: 0 | Falla | elasticidad.spec.ts |
| INT-ALG-003 | sin granularity, el default es semana: coincide con la referencia agrupada por semana ISO | otro | Elasticidad (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | elasticidad.spec.ts |
| INT-ALG-004 | solo el Responsable de precios calcula: el Analista recibe 403 y no se crea corrida (Matriz §3, M11) | autorizacion | Elasticidad (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | elasticidad.spec.ts |
| INT-ALG-005 | corridas idénticas devuelven las reglas empatadas en el mismo orden | error negocio | Apriori (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | apriori.spec.ts |
| INT-ALG-006 | solo el Analista corre Apriori: el Administrador recibe 403 y no se crea corrida (Matriz §3, M10) | autorizacion | Apriori (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | apriori.spec.ts |
| INT-ALG-007 | mismas reglas, métricas y orden que Apriori con {"minSupport":0.005,"minConfidence":0.01} | error negocio | FP-Growth (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | fpgrowth.spec.ts |
| INT-ALG-008 | mismas reglas, métricas y orden que Apriori con {"minSupport":0.02,"minConfidence":0.3,"maxItemsetSize":4} | error negocio | FP-Growth (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | fpgrowth.spec.ts |
| INT-ALG-009 | mismas reglas, métricas y orden que Apriori con {"minSupport":0.05,"minConfidence":0.2,"maxItemsetSize":2} | error negocio | FP-Growth (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | fpgrowth.spec.ts |
| INT-ALG-010 | no pasa en vacío: con soporte 0.005 hay reglas de 3 productos | datos invalidos | FP-Growth (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | fpgrowth.spec.ts |
| INT-ALG-011 | cada corrida guarda su algoritmo en parameters (D2) y se lee en /runs/:id | otro | FP-Growth (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | fpgrowth.spec.ts |
| INT-ALG-012 | solo el Analista corre FP-Growth: el Administrador recibe 403 y no se crea corrida (Matriz §3, M10) | autorizacion | FP-Growth (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | fpgrowth.spec.ts |
| INT-ALG-013 | mismos errores de entrada que Apriori: umbral fuera de D-17 o campo no permitido → 400 | datos invalidos | FP-Growth (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | fpgrowth.spec.ts |
| INT-ALG-014 | cada categoría coincide con la referencia: lift, observaciones, periodo y pares completos | datos invalidos | Sustitución (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | Error: expect(received).toBeGreaterThan(expected) ¦ Expected: > 0 ¦ Received: 0 | Falla | sustitucion.spec.ts |
| INT-ALG-015 | categoría inexistente → 404; categoryId o limit ausente o no entero positivo → 400 | datos invalidos | Sustitución (integración, requiere stack y ventas cargadas) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | sustitucion.spec.ts |
| INT-ALG-016 | una corrida de elasticidad deja su evento y avisa corrida.terminada al Responsable de precios | comunicacion entre servicios | Bitácora y aviso de corridas (integración, ALG-10) | Aserciones del caso se cumplen | Error: thrown: "Exceeded timeout of 30000 ms for a test. ¦ Add a timeout value to this test to increase the timeout, if this is a long-running test. See https://jestjs.io/docs/api#testname-fn-timeout." ¦ at <ruta local> | Falla | corridas.spec.ts |
| INT-ALG-017 | una corrida de Apriori deja su evento y avisa corrida.terminada a quien la lanzó | comunicacion entre servicios | Bitácora y aviso de corridas (integración, ALG-10) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | corridas.spec.ts |
| INT-ALG-018 | una corrida de FP-Growth deja su evento y avisa corrida.terminada a quien la lanzó | comunicacion entre servicios | Bitácora y aviso de corridas (integración, ALG-10) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | corridas.spec.ts |
| INT-ALG-019 | cada ruta de negocio documenta su respuesta exitosa en JSON y en XML | contrato xml | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |
| INT-ALG-020 | las rutas documentan sus errores estándar con el cuerpo {statusCode, message, code, details, path, timestamp} | otro | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |
| INT-ALG-021 | el ejemplo XML de una lista coincide con la forma que el servicio emite de verdad | contrato xml | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |

## 5.6 analytics-stats

Integración: 203 casos en casos.json; ejecutados 201, pasan 201, fallan 0, planeados no ejecutados 2.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-STA-001 | test_el_analista_obtiene_el_resultado_de_scipy | operacion correcta | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-002 | test_xml_de_cada_ruta_valida_contra_el_xsd[/v1/hypothesis/test] | contrato xml | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-003 | test_xml_de_cada_ruta_valida_contra_el_xsd[/v1/anova] | contrato xml | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-004 | test_xml_de_cada_ruta_valida_contra_el_xsd[/v1/proportions/compare] | contrato xml | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-005 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Administrador-/v1/hypothesis/test] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-006 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Administrador-/v1/anova] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-007 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Administrador-/v1/proportions/compare] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-008 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Gerente de categor\xeda-/v1/hypothesis/test] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-009 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Gerente de categor\xeda-/v1/anova] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-010 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Gerente de categor\xeda-/v1/proportions/compare] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-011 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Responsable de precios-/v1/hypothesis/test] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-012 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Responsable de precios-/v1/anova] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-013 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Responsable de precios-/v1/proportions/compare] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-014 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Planeador-/v1/hypothesis/test] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-015 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Planeador-/v1/anova] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-016 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Planeador-/v1/proportions/compare] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-017 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Auditor-/v1/hypothesis/test] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-018 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Auditor-/v1/anova] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-019 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Auditor-/v1/proportions/compare] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-020 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Proveedor-/v1/hypothesis/test] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-021 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Proveedor-/v1/anova] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-022 | test_solo_el_analista_ejecuta_d24[Proveedor-/v1/proportions/compare] | autorizacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-023 | test_sin_token_es_401[/v1/hypothesis/test] | autenticacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-024 | test_sin_token_es_401[/v1/anova] | autenticacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-025 | test_sin_token_es_401[/v1/proportions/compare] | autenticacion | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-026 | test_valor_no_numerico_es_400_en_json_y_en_xml | contrato xml | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-027 | test_nan_infinito_booleano_o_texto_es_400_y_no_500[NaN] | datos invalidos | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-028 | test_nan_infinito_booleano_o_texto_es_400_y_no_500[Infinity] | datos invalidos | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-029 | test_nan_infinito_booleano_o_texto_es_400_y_no_500[true] | datos invalidos | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-030 | test_nan_infinito_booleano_o_texto_es_400_y_no_500["5"] | datos invalidos | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-031 | test_casos_invalidos_son_400_con_su_motivo[/v1/hypothesis/test-cuerpo0-al menos 2] | datos invalidos | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-032 | test_casos_invalidos_son_400_con_su_motivo[/v1/hypothesis/test-cuerpo1-None] | datos invalidos | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-033 | test_casos_invalidos_son_400_con_su_motivo[/v1/hypothesis/test-cuerpo2-None] | datos invalidos | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-034 | test_casos_invalidos_son_400_con_su_motivo[/v1/anova-cuerpo3-al menos 2 grupos] | datos invalidos | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-035 | test_casos_invalidos_son_400_con_su_motivo[/v1/proportions/compare-cuerpo4-entre 0 y el total] | datos invalidos | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-036 | test_casos_invalidos_son_400_con_su_motivo[/v1/proportions/compare-cuerpo5-total 0] | datos invalidos | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-037 | test_anova_con_dos_grupos_responde_la_prueba_de_dos_grupos | otro | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-038 | test_swagger_documenta_ejemplo_json_y_xml_y_sus_errores[/v1/hypothesis/test] | contrato xml | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-039 | test_swagger_documenta_ejemplo_json_y_xml_y_sus_errores[/v1/anova] | contrato xml | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-040 | test_swagger_documenta_ejemplo_json_y_xml_y_sus_errores[/v1/proportions/compare] | contrato xml | tests.test_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_api.py |
| INT-STA-041 | test_igual_a_scikit_learn[features0-2] | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-042 | test_igual_a_scikit_learn[features0-3] | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-043 | test_igual_a_scikit_learn[features0-4] | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-044 | test_igual_a_scikit_learn[features1-2] | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-045 | test_igual_a_scikit_learn[features1-3] | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-046 | test_igual_a_scikit_learn[features1-4] | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-047 | test_igual_a_scikit_learn[features2-2] | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-048 | test_igual_a_scikit_learn[features2-3] | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-049 | test_igual_a_scikit_learn[features2-4] | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-050 | test_las_zonas_sembradas_separan_a_valle | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-051 | test_el_orden_de_entrada_no_cambia_nada | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-052 | test_se_numeran_por_el_promedio_de_la_primera_variable | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-053 | test_el_centroide_es_el_promedio_de_sus_zonas | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-054 | test_reproducible_desde_la_entrada_guardada_d15 | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-055 | test_zona_sin_dato_se_excluye_y_no_se_rellena_con_cero | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-056 | test_una_variable_que_no_se_pide_no_excluye | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-057 | test_limites_de_k_d27[zonas0-3-k debe ser menor que el n\xfamero de zonas con datos (3): con estos datos solo se puede k = 2 (D-27).] | error negocio | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-058 | test_limites_de_k_d27[zonas1-5-k debe ser menor que el n\xfamero de zonas con datos (5): con estos datos k puede ir de 2 a 4 (D-27).] | error negocio | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-059 | test_limites_de_k_d27[zonas2-2-Se necesitan al menos 3 zonas con datos para agrupar; hay 2.] | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-060 | test_menos_zonas_distintas_que_grupos_es_400 | datos invalidos | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-061 | test_una_variable_igual_en_todas_se_avisa | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-062 | test_todo_sale_en_tipos_nativos_de_python | otro | tests.test_clustering | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering.py |
| INT-STA-063 | test_corre_guarda_y_se_recupera_igual_por_su_id | otro | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-064 | test_con_los_servicios_lee_indicadores_y_ticket | otro | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-065 | test_sin_ticket_en_features_no_lo_pide_y_con_zone_ids_no_lista_zonas | operacion correcta | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-066 | test_zona_inexistente_en_catalog_es_404 | otro | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-067 | test_k_3_con_3_zonas_es_400_d27_y_no_guarda | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-068 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo0-no van zoneIds ni fechas] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-069 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo1-no van zoneIds ni fechas] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-070 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo2-sin repetir] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-071 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo3-de 1 a 4] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-072 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo4-features.0] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-073 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo5-k:] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-074 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo6-k:] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-075 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo7-seed:] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-076 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo8-al menos 3 zonas] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-077 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo9-no puede repetir] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-078 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo10-no puede repetir zoneId] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-079 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo11-dateFrom debe ser un d\xeda] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-080 | test_peticiones_invalidas_son_400[cuerpo12-extra:] | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-081 | test_solo_el_analista_corre_d24[Administrador] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-082 | test_solo_el_analista_corre_d24[Gerente de categor\xeda] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-083 | test_solo_el_analista_corre_d24[Responsable de precios] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-084 | test_solo_el_analista_corre_d24[Planeador] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-085 | test_solo_el_analista_corre_d24[Auditor] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-086 | test_solo_el_analista_corre_d24[Proveedor] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-087 | test_las_corridas_las_leen_los_internos_d24[Administrador-200] | operacion correcta | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-088 | test_las_corridas_las_leen_los_internos_d24[Analista comercial-200] | operacion correcta | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-089 | test_las_corridas_las_leen_los_internos_d24[Gerente de categor\xeda-200] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-090 | test_las_corridas_las_leen_los_internos_d24[Responsable de precios-200] | operacion correcta | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-091 | test_las_corridas_las_leen_los_internos_d24[Planeador-200] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-092 | test_las_corridas_las_leen_los_internos_d24[Auditor-200] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-093 | test_las_corridas_las_leen_los_internos_d24[Proveedor-403] | autorizacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-094 | test_sin_token_es_401 | autenticacion | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-095 | test_listado_paginado_de_la_mas_reciente_sin_la_entrada | operacion correcta | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-096 | test_id_mal_formado_400_e_inexistente_404 | datos invalidos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-097 | test_mongo_caido_es_503_d25 | base de datos | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-098 | test_xml_de_las_tres_rutas_valida_contra_el_xsd | contrato xml | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-099 | test_swagger_documenta_ejemplo_json_y_xml[/v1/clustering/run-post-201] | contrato xml | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-100 | test_swagger_documenta_ejemplo_json_y_xml[/v1/clustering/runs-get-200] | contrato xml | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-101 | test_swagger_documenta_ejemplo_json_y_xml[/v1/clustering/runs/{id_corrida}-get-200] | contrato xml | tests.test_clustering_api | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_clustering_api.py |
| INT-STA-102 | test_welch_igual_a_scipy[two-sided-a0-b0] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-103 | test_welch_igual_a_scipy[two-sided-a1-b1] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-104 | test_welch_igual_a_scipy[two-sided-a2-b2] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-105 | test_welch_igual_a_scipy[greater-a0-b0] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-106 | test_welch_igual_a_scipy[greater-a1-b1] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-107 | test_welch_igual_a_scipy[greater-a2-b2] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-108 | test_welch_igual_a_scipy[less-a0-b0] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-109 | test_welch_igual_a_scipy[less-a1-b1] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-110 | test_welch_igual_a_scipy[less-a2-b2] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-111 | test_welch_contra_la_formula[a0-b0] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-112 | test_welch_contra_la_formula[a1-b1] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-113 | test_welch_contra_la_formula[a2-b2] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-114 | test_mann_whitney_igual_a_scipy[two-sided-a0-b0] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-115 | test_mann_whitney_igual_a_scipy[two-sided-a1-b1] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-116 | test_mann_whitney_igual_a_scipy[two-sided-a2-b2] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-117 | test_mann_whitney_igual_a_scipy[greater-a0-b0] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-118 | test_mann_whitney_igual_a_scipy[greater-a1-b1] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-119 | test_mann_whitney_igual_a_scipy[greater-a2-b2] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-120 | test_auto_usa_mann_whitney_si_algun_grupo_tiene_menos_de_8 | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-121 | test_resumen_de_cada_grupo | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-122 | test_anova_da_el_valor_publicado_de_los_mejillones | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-123 | test_anova_igual_a_scipy[3] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-124 | test_anova_igual_a_scipy[4] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-125 | test_anova_igual_a_scipy[6] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-126 | test_anova_con_dos_grupos_se_resuelve_con_la_prueba_de_dos_grupos | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-127 | test_anova_con_un_grupo_es_400 | datos invalidos | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-128 | test_z_igual_a_statsmodels_y_a_la_formula[g10-g20] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-129 | test_z_igual_a_statsmodels_y_a_la_formula[g11-g21] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-130 | test_z_igual_a_statsmodels_y_a_la_formula[g12-g22] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-131 | test_fisher_si_algun_conteo_esperado_es_menor_a_5 | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-132 | test_fisher_igual_a_scipy[tabla0] | base de datos | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-133 | test_fisher_igual_a_scipy[tabla1] | base de datos | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-134 | test_fisher_igual_a_scipy[tabla2] | base de datos | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-135 | test_el_corte_de_fisher_es_un_esperado_menor_a_5 | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-136 | test_fisher_con_razon_de_momios_infinita_la_omite | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-137 | test_chi_cuadrada_igual_a_statsmodels_y_a_scipy[conteos0] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-138 | test_chi_cuadrada_igual_a_statsmodels_y_a_scipy[conteos1] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-139 | test_chi_cuadrada_igual_a_statsmodels_y_a_scipy[conteos2] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-140 | test_casos_de_control_dan_400_con_su_motivo[<lambda>-al menos 2] | autorizacion | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-141 | test_casos_de_control_dan_400_con_su_motivo[<lambda>-no tienen variaci\xf3n] | autorizacion | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-142 | test_casos_de_control_dan_400_con_su_motivo[<lambda>-Todos los valores son iguales] | autorizacion | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-143 | test_casos_de_control_dan_400_con_su_motivo[<lambda>-exactamente 2] | autorizacion | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-144 | test_casos_de_control_dan_400_con_su_motivo[<lambda>-repetido] | autorizacion | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-145 | test_casos_de_control_dan_400_con_su_motivo[<lambda>-Ning\xfan grupo] | autorizacion | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-146 | test_casos_de_control_dan_400_con_su_motivo[<lambda>-entre 0 y el total] | autorizacion | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-147 | test_casos_de_control_dan_400_con_su_motivo[<lambda>-total 0] | autorizacion | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-148 | test_casos_de_control_dan_400_con_su_motivo[<lambda>-proporci\xf3n 0] | autorizacion | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-149 | test_casos_de_control_dan_400_con_su_motivo[<lambda>-hasta] | autorizacion | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-150 | test_un_grupo_constante_no_impide_welch | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-151 | test_todo_sale_en_tipos_nativos_de_python[<lambda>0] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-152 | test_todo_sale_en_tipos_nativos_de_python[<lambda>1] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-153 | test_todo_sale_en_tipos_nativos_de_python[<lambda>2] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-154 | test_todo_sale_en_tipos_nativos_de_python[<lambda>3] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-155 | test_todo_sale_en_tipos_nativos_de_python[<lambda>4] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-156 | test_todo_sale_en_tipos_nativos_de_python[<lambda>5] | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-157 | test_la_conclusion_es_un_indicio_y_no_una_causa | otro | tests.test_estadistica | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_estadistica.py |
| INT-STA-158 | test_hipotesis_con_canastas_por_segmento | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-159 | test_cada_metrica_toma_su_campo[productCount] | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-160 | test_cada_metrica_toma_su_campo[unitsTotal] | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-161 | test_anova_por_zona_usa_el_nombre_de_catalog | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-162 | test_proporciones_cuentan_con_los_totales[hasBasicProducts-filtro0] | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-163 | test_proporciones_cuentan_con_los_totales[grande-filtro1] | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-164 | test_mas_de_500_paginas_es_400_sin_leer_el_resto | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-165 | test_exactamente_500_paginas_si_se_leen | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-166 | test_servicio_que_no_responde_es_503[falla0-None] | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-167 | test_servicio_que_no_responde_es_503[falla1-None] | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-168 | test_servicio_que_no_responde_es_503[None-500] | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-169 | test_grupo_inexistente_en_catalog_es_404 | otro | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-170 | test_grupo_con_una_sola_canasta_es_400_que_lo_nombra | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-171 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo0-exactamente uno de los dos] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-172 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo1-exactamente uno de los dos] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-173 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo2-exactamente 2 grupos] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-174 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/anova-cuerpo3-de 2 a 20 grupos] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-175 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo4-necesita `metric`] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-176 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo5-`condition` no aplica] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-177 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/proportions/compare-cuerpo6-necesita `condition`] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-178 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo7-no es un id de segmento] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-179 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo8-no es un id de segmento] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-180 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo9-no es un id de zona] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-181 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo10-no puede repetir] | autorizacion | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-182 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo11-dateFrom debe ser un d\xeda] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-183 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo12-dateTo debe ser un d\xeda] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-184 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo13-anterior a la inicial] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-185 | test_peticiones_invalidas_son_400_sin_llamar_a_nadie[/v1/hypothesis/test-cuerpo14-storeId] | datos invalidos | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-186 | test_el_xml_con_source_valida_contra_el_xsd | contrato xml | tests.test_fuentes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_fuentes.py |
| INT-STA-187 | test_guarda_y_relee_igual_con_su_indice | base de datos | tests.test_mongo_real | Aserciones del caso se cumplen (no se ejecutó) | — | Planeada, no ejecutada en esta entrega | test_mongo_real.py |
| INT-STA-188 | test_lista_de_la_mas_reciente_sin_la_entrada | base de datos | tests.test_mongo_real | Aserciones del caso se cumplen (no se ejecutó) | — | Planeada, no ejecutada en esta entrega | test_mongo_real.py |
| INT-STA-189 | test_cada_prueba_deja_su_bitacora_y_no_avisa[/v1/hypothesis/test-cuerpo0-hipotesis] | comunicacion entre servicios | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-190 | test_cada_prueba_deja_su_bitacora_y_no_avisa[/v1/anova-cuerpo1-anova] | comunicacion entre servicios | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-191 | test_cada_prueba_deja_su_bitacora_y_no_avisa[/v1/proportions/compare-cuerpo2-proporciones] | comunicacion entre servicios | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-192 | test_el_clustering_deja_bitacora_y_avisa_a_quien_lo_corrio | comunicacion entre servicios | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-193 | test_la_ip_que_no_es_ip_va_nula | otro | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-194 | test_audit_o_notifications_caidos_no_cambian_la_respuesta[falla0-201] | comunicacion entre servicios | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-195 | test_audit_o_notifications_caidos_no_cambian_la_respuesta[falla1-201] | comunicacion entre servicios | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-196 | test_audit_o_notifications_caidos_no_cambian_la_respuesta[None-500] | comunicacion entre servicios | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-197 | test_audit_o_notifications_caidos_no_cambian_la_respuesta[None-400] | datos invalidos | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-198 | test_los_reportes_se_tragan_sus_errores[falla0] | otro | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-199 | test_los_reportes_se_tragan_sus_errores[falla1] | otro | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-200 | test_los_reportes_se_tragan_sus_errores[falla2] | otro | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-201 | test_un_400_no_se_reporta | datos invalidos | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-202 | test_sin_las_urls_no_se_llama_a_nadie | comunicacion entre servicios | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |
| INT-STA-203 | test_el_limite_es_de_1_5_s | otro | tests.test_reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | test_reportes.py |

### Evidencias del dossier incluidas en el zip (12)

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-STA-01 | POST POST /v1/clustering/run | exito | El Analista agrupa las zonas con KMeans y la corrida queda guardada en MongoDB | HTTP 201 | HTTP 201 | Pasa | evidencias/EV-STA-01.json |
| EV-STA-02 | GET GET /v1/clustering/runs?page=1&limit=5 | exito | Historial paginado de corridas de clustering | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-STA-02.json |
| EV-STA-03 | GET GET /v1/clustering/runs/6aced75389ced79f07b6413c | exito | La corrida completa, con su entrada y asignaciones | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-STA-03.json |
| EV-STA-04 | POST POST /v1/hypothesis/test | exito | Prueba de hipotesis entre dos grupos de valores | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-STA-04.json |
| EV-STA-05 | POST POST /v1/anova | exito | ANOVA de un factor entre tres grupos | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-STA-05.json |
| EV-STA-06 | POST POST /v1/proportions/compare | exito | Comparacion de dos proporciones | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-STA-06.json |
| EV-STA-07 | POST POST /v1/clustering/run (k=0) | parametros invalidos | k fuera de rango se rechaza antes de calcular | HTTP 400 | HTTP 400 | Pasa | evidencias/EV-STA-07.json |
| EV-STA-08 | GET GET /v1/clustering/runs/000000000000000000000000 | inexistente | Un ObjectId bien formado que no existe da 404 | HTTP 404 | HTTP 404 | Pasa | evidencias/EV-STA-08.json |
| EV-STA-09 | POST POST /v1/anova (sin token) | no autorizado | El servicio de Python tambien exige sesion | HTTP 401 | HTTP 401 | Pasa | evidencias/EV-STA-09.json |
| EV-STA-10 | POST POST /v1/clustering/run (Planeador) | sin permiso | Solo el Analista comercial corre el clustering | HTTP 403 | HTTP 403 | Pasa | evidencias/EV-STA-10.json |
| EV-STA-11 | GET GET /v1/clustering/runs/6aced75389ced79f07b6413c (Accept XML) | xml | La corrida en XML | HTTP 200 con cuerpo XML | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-STA-11.json |
| EV-STA-12 | POST POST /v1/clustering/run (MongoDB detenido) | error negocio | Sin MongoDB la corrida no se puede guardar: responde 503, no 500 (D-25) | HTTP 503 | HTTP 503 | Pasa | evidencias/EV-STA-12.json |

## 5.7 decision-service

Integración: 46 casos en casos.json; ejecutados 46, pasan 44, fallan 2, planeados no ejecutados 0.

Dossier parte 1: EV-DEC, 13 casos ejecutados contra el servicio real (éxito 2xx, 400, 401, 403, 404 y efecto en base de datos). Esos EV-* no vienen en el zip, por lo que se citan por prefijo y conteo, sin IDs individuales.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-DEC-001 | POST /v1/simulation/price → simulacionPrecioResponse | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-002 | POST /v1/simulation/presentation → simulacionPresentacionResponse | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | Error: Ningún producto tiene 3 o más presentaciones activas con precio vigente (D-14): carga el seed o registra precios. ¦ at productoComparable (<ruta local>) ¦ at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105… | Falla | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-003 | GET /v1/simulation/scenarios → simulacionEscenariosResponse | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-004 | GET /v1/simulation/compare?ids=a,b → simulacionCompareResponse | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | Error: Ningún producto tiene 3 o más presentaciones activas con precio vigente (D-14): carga el seed o registra precios. ¦ at productoComparable (<ruta local>) ¦ at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105… | Falla | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-005 | GET /v1/accessibility/by-zone/:zoneId → indiceAccesibilidad | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-006 | POST /v1/recommendations/generate → recomendacionesResponse | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-007 | GET /v1/recommendations → recomendacionesPageResponse | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-008 | GET /v1/recommendations/:id/explain → recomendacion | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-009 | PATCH /v1/recommendations/:id/approve (Gerente) → recomendacion | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-010 | un 400 pedido en XML → error | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-011 | un 404 pedido en XML → error | contrato xml | Contrato XML contra el XSD (integración) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | contrato-xml.spec.ts |
| INT-DEC-012 | Administrador | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/price | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-013 | Analista | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/price | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-014 | Gerente | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/price | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-015 | Responsable de precios | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/price | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-016 | Planeador | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/price | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-017 | Auditor | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/price | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-018 | Proveedor | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/price | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-019 | Administrador | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/presentation | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-020 | Analista | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/presentation | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-021 | Gerente | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/presentation | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-022 | Responsable de precios | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/presentation | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-023 | Planeador | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/presentation | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-024 | Auditor | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/presentation | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-025 | Proveedor | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/simulation/presentation | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-026 | Administrador | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/recommendations/generate | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-027 | Analista | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/recommendations/generate | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-028 | Gerente | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/recommendations/generate | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-029 | Responsable de precios | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/recommendations/generate | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-030 | Planeador | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/recommendations/generate | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-031 | Auditor | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/recommendations/generate | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-032 | Proveedor | autorizacion | Matriz de roles (integración) › POST /v1/recommendations/generate | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-033 | Administrador | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/approve con un UUID inexist… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-034 | Analista | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/approve con un UUID inexist… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-035 | Gerente | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/approve con un UUID inexist… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-036 | Responsable de precios | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/approve con un UUID inexist… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-037 | Planeador | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/approve con un UUID inexist… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-038 | Auditor | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/approve con un UUID inexist… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-039 | Proveedor | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/approve con un UUID inexist… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-040 | Administrador | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/reject con un UUID inexiste… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-041 | Analista | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/reject con un UUID inexiste… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-042 | Gerente | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/reject con un UUID inexiste… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-043 | Responsable de precios | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/reject con un UUID inexiste… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-044 | Planeador | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/reject con un UUID inexiste… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-045 | Auditor | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/reject con un UUID inexiste… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |
| INT-DEC-046 | Proveedor | autorizacion | Matriz de roles (integración) › PATCH /v1/recommendations/:id/reject con un UUID inexiste… | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | roles.spec.ts |

## 5.8 documents-service

Integración: 17 casos en casos.json; ejecutados 17, pasan 16, fallan 1, planeados no ejecutados 0.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-DOC-001 | sin token 401; solo el Gerente genera (403 al resto, incluido Administrador y Proveedor) | autenticacion | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-002 | valida el cuerpo: fechas mal formadas, rango invertido y campos extra (400) | datos invalidos | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-003 | DOC-01: genera el reporte con los 16 indicadores; los de un servicio apagado salen NO disponibles, nunca 0 | base de datos | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-004 | DOC-01: las cifras del reporte coinciden con su servicio de origen (catalog-service) | base de datos | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-005 | GET /reports/:id devuelve lo guardado; id mal formado 400; inexistente 404 | datos invalidos | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-006 | GET /reports: paginado, más reciente primero, con filtros por usuario, tipo y fechas | base de datos | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-007 | DOC-04: el Proveedor no ve reportes ajenos (lista vacía, 404 en el detalle y en la exportación) | autorizacion | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-008 | PATCH: solo el Gerente cambia el estado; estado inválido 400 | autorizacion | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-009 | DOC-02: exporta a PDF con los mismos números que el JSON y los acentos bien | base de datos | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | Error: ¦ at UnknownErrorExceptionClosure (<ruta local>) ¦ at Object.<anonymous> (<ruta local> | Falla | reports.spec.ts |
| INT-DOC-010 | D-19: exporta a Excel con las cifras como celdas NUMÉRICAS, iguales al JSON; los no disponibles sin valor | error negocio | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-011 | DOC-03: la agregación por usuario y mes cuenta lo guardado | base de datos | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-012 | DOC-03: la colección tiene sus dos índices y las consultas del historial los usan (IXSCAN) | base de datos | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-013 | XML: reportResponse y reportListResponse con el namespace documents/v1 | contrato xml | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-014 | el error en XML mantiene el cuerpo estándar | contrato xml | /v1/reports (integración, requiere stack + MongoDB) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | reports.spec.ts |
| INT-DOC-015 | cada ruta de negocio documenta su respuesta exitosa en JSON y en XML | contrato xml | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |
| INT-DOC-016 | las rutas documentan sus errores estándar con el cuerpo {statusCode, message, code, details, path, timestamp} | otro | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |
| INT-DOC-017 | la exportación documenta el PDF | operacion correcta | Swagger (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | swagger.spec.ts |

### Evidencias del dossier incluidas en el zip (15)

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-DOC-01 | POST POST /v1/reports/executive | exito | El Gerente genera el reporte ejecutivo y queda guardado en MongoDB | HTTP 201 | HTTP 201 | Pasa | evidencias/EV-DOC-01.json |
| EV-DOC-02 | GET GET /v1/reports?page=1&limit=5 | exito | Historial paginado de reportes | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-DOC-02.json |
| EV-DOC-03 | GET GET /v1/reports/6aced638ac632bf33e9e80c7 | exito | Detalle del reporte recien generado | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-DOC-03.json |
| EV-DOC-04 | GET GET /v1/reports/:id/export?format=pdf | exito | El reporte se exporta como PDF descargable | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-DOC-04.json |
| EV-DOC-05 | PATCH PATCH /v1/reports/6aced692ac632bf33e9e80d5 | exito | El Gerente cambia el estado del reporte y el cambio queda en MongoDB | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-DOC-05.json |
| EV-DOC-05b-estado-invalido | PATCH PATCH /v1/reports/6aced638ac632bf33e9e80c7 | exito | El Gerente cambia el estado del reporte | HTTP 400 | HTTP 400 | Pasa | evidencias/EV-DOC-05b-estado-invalido.json |
| EV-DOC-05c-retroceso-409 | PATCH PATCH /v1/reports/6aced638ac632bf33e9e80c7 | error negocio | El estado del reporte solo avanza: volver de exportado a generado se rechaza con 409 | HTTP 409 | HTTP 409 | Pasa | evidencias/EV-DOC-05c-retroceso-409.json |
| EV-DOC-06 | GET GET /v1/reports/stats/by-user-month | exito | Agregacion de MongoDB: reportes por usuario y mes | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-DOC-06.json |
| EV-DOC-07 | GET GET /v1/reports/000000000000000000000000 | inexistente | Un id que no existe responde 404, no 500 | HTTP 404 | HTTP 404 | Pasa | evidencias/EV-DOC-07.json |
| EV-DOC-08 | POST POST /v1/reports/executive (fecha invalida) | parametros invalidos | Una fecha imposible se rechaza con 400 antes de tocar la base | HTTP 400 | HTTP 400 | Pasa | evidencias/EV-DOC-08.json |
| EV-DOC-09 | POST POST /v1/reports/executive (sin token) | no autorizado | Sin Authorization no se genera nada | HTTP 401 | HTTP 401 | Pasa | evidencias/EV-DOC-09.json |
| EV-DOC-10 | POST POST /v1/reports/executive (Planeador) | sin permiso | Solo el Gerente de categoria genera reportes | HTTP 403 | HTTP 403 | Pasa | evidencias/EV-DOC-10.json |
| EV-DOC-11 | GET GET /v1/reports/:id ajeno (Proveedor B) | error negocio | Un Proveedor no ve el reporte de otro usuario: 404, no 403 | HTTP 404 | HTTP 404 | Pasa | evidencias/EV-DOC-11.json |
| EV-DOC-12 | GET GET /v1/reports/:id (Accept XML) | xml | El mismo reporte en XML | HTTP 200 con cuerpo XML | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-DOC-12.json |
| EV-DOC-13 | POST POST /v1/reports/executive (pricing-service detenido) | error negocio | Un indicador cuyo servicio no responde sale con disponible:false y su motivo, nunca 0 (D-20) | HTTP 201 | HTTP 201 | Pasa | evidencias/EV-DOC-13.json |

## 5.9 notifications-service

Integración: 20 casos en casos.json; ejecutados 20, pasan 20, fallan 0, planeados no ejecutados 0.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-NOT-001 | Proveedor → precio.umbral al Gerente → 403 | autorizacion | Quién puede emitir qué | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-002 | y el Gerente no recibió nada de ese intento | autorizacion | Quién puede emitir qué | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-003 | Responsable de precios → precio.umbral → 201 | operacion correcta | Quién puede emitir qué | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-004 | un evento sin regla de origen no lo emite nadie → 403 | autorizacion | Quién puede emitir qué | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-005 | sourceService es obligatorio y de lista cerrada → 400 | datos invalidos | Quién puede emitir qué | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-006 | Proveedor proponiendo producto → 201, y sourceService queda guardado | autorizacion | El flujo legítimo sigue funcionando | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-007 | el Gerente la ve en su bandeja | autorizacion | El flujo legítimo sigue funcionando | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-008 | el Gerente la lee por id y la marca como leída | autorizacion | El flujo legítimo sigue funcionando | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-009 | el emisor NO puede dirigir producto.propuesto a otro rol → 400 | autorizacion | El flujo legítimo sigue funcionando | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-010 | Proveedor B leyendo la del Gerente → 404 y SIN contenido | autorizacion | Quién puede ver y marcar | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-011 | Proveedor B marcándola como leída → 404 y SIN contenido | autorizacion | Quién puede ver y marcar | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-012 | y el intento ajeno no dejó marca de lectura | otro | Quién puede ver y marcar | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-013 | el 404 ajeno es indistinguible del de una inexistente | autorizacion | Quién puede ver y marcar | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-014 | tampoco aparece en la bandeja ni en el conteo del ajeno | otro | Quién puede ver y marcar | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-015 | sin token no se ve nada → 401 | autenticacion | Quién puede ver y marcar | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | acceso.spec.ts |
| INT-NOT-016 | POST con application/xml crea la notificación y responde XML | contrato xml | cuerpo XML (escritorio) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | notificaciones.spec.ts |
| INT-NOT-017 | XML mal formado → 400 con el error estándar | contrato xml | cuerpo XML (escritorio) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | notificaciones.spec.ts |
| INT-NOT-018 | precio.umbral → 201 con id UUID, y un reintento no duplica (200) | base de datos | notificaciones en MongoDB | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | notificaciones.spec.ts |
| INT-NOT-019 | el Auditor recibe la copia (D-09) y el Planeador no ve nada | autorizacion | notificaciones en MongoDB | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | notificaciones.spec.ts |
| INT-NOT-020 | leer la copia descuenta del Auditor y no toca la principal | autorizacion | notificaciones en MongoDB | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | notificaciones.spec.ts |

### Evidencias del dossier incluidas en el zip (10)

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-NOT-01 | GET GET /v1/notifications | exito | La propuesta del Proveedor A genera una notificacion que el Gerente ve en su bandeja | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-NOT-01.json |
| EV-NOT-02 | GET GET /v1/notifications/unread-count | exito | Contador de no leidas del Gerente | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-NOT-02.json |
| EV-NOT-03 | PATCH PATCH /v1/notifications/23f73e89-a297-4547-9509-c4a01f113f70/read | exito | Marcar leida registra quien la leyo, sin bandera global | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-NOT-03.json |
| EV-NOT-04 | GET GET /v1/notifications/23f73e89-a297-4547-9509-c4a01f113f70 | exito | Detalle de una notificacion propia | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-NOT-04.json |
| EV-NOT-05 | GET GET /v1/notifications/<uuid aleatorio> | inexistente | Un UUID valido que no existe da 404 | HTTP 404 | HTTP 404 | Pasa | evidencias/EV-NOT-05.json |
| EV-NOT-06 | GET GET /v1/notifications/no-es-uuid | parametros invalidos | Un id mal formado da 400, no 500 | HTTP 400 | HTTP 400 | Pasa | evidencias/EV-NOT-06.json |
| EV-NOT-07 | GET GET /v1/notifications (sin token) | no autorizado | La bandeja exige sesion | HTTP 401 | HTTP 401 | Pasa | evidencias/EV-NOT-07.json |
| EV-NOT-08 | POST POST /v1/notifications (eventType invalido) | error negocio | El catalogo de eventos es cerrado: un eventType inventado se rechaza | HTTP 400 | HTTP 400 | Pasa | evidencias/EV-NOT-08.json |
| EV-NOT-09 | GET GET /v1/notifications (Accept XML) | xml | La misma bandeja en XML | HTTP 200 con cuerpo XML | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-NOT-09.json |
| EV-NOT-10 | - (consulta directa a MongoDB) | exito | La coleccion tiene indice por destinatario y fecha, y la consulta de la bandeja lo usa (IXSCAN, no COLLSCAN) | HTTP 200 | HTTP 200 | Pasa | evidencias/EV-NOT-10.json |

## 5.10 audit-service

Integración: 8 casos en casos.json; ejecutados 8, pasan 6, fallan 2, planeados no ejecutados 0.

Dossier parte 1: EV-AUD, 8 casos ejecutados contra el servicio real (éxito 2xx, 400, 401, 403, 404 y efecto en base de datos). Esos EV-* no vienen en el zip, por lo que se citan por prefijo y conteo, sin IDs individuales.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-AUD-001 | lo reportado por POST aparece en el GET con filtros, con el actor del token | comunicacion entre servicios | bitácora de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | bitacora.spec.ts |
| INT-AUD-002 | sin token el POST es 401: no existe forma de registrar un evento sin sesión | autenticacion | bitácora de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | bitacora.spec.ts |
| INT-AUD-003 | usuarioId en el cuerpo es 400, aunque el token sea de otro usuario válido | datos invalidos | bitácora de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | bitacora.spec.ts |
| INT-AUD-004 | ejecutar_corrida es una acción válida | comunicacion entre servicios | bitácora de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | bitacora.spec.ts |
| INT-AUD-005 | un Proveedor puede reportar un evento propio, con su id del token | autorizacion | bitácora de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | bitacora.spec.ts |
| INT-AUD-006 | sin token el GET es 401 | autenticacion | bitácora de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | bitacora.spec.ts |
| INT-AUD-007 | XML: la lista y el detalle validan contra audit-service.xsd | contrato xml | bitácora de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | Error: expect(received).not.toThrow() ¦ Error name: "Error" ¦ Error message: "spawnSync xmllint ENOENT" | Falla | bitacora.spec.ts |
| INT-AUD-008 | un id inexistente da 404 en XML válido | contrato xml | bitácora de punta a punta (integración, requiere stack) | Aserciones del caso se cumplen | Error: expect(received).not.toThrow() ¦ Error name: "Error" ¦ Error message: "spawnSync xmllint ENOENT" | Falla | bitacora.spec.ts |

## 5.11 web (E2E, Playwright)

Integración: 262 casos en casos.json; ejecutados 262, pasan 261, fallan 1, planeados no ejecutados 0.

| ID | Caso | Tipo | Objetivo (suite) | Esperado | Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-WEB-001 | admin: entra a su portal | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-002 | admin: el menú tiene módulos | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-003 | admin › Usuarios: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-004 | admin › Tiendas: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-005 | admin › Zonas: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-006 | admin › Proveedores: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-007 | admin › Auditoría: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-008 | admin › Eliminar Ana Torres Medina: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-009 | admin › Eliminar Carlos Ruiz Torres: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-010 | admin › Eliminar Elena Ruiz Domínguez: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-011 | admin › Eliminar Hugo Cantú Salinas: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-012 | admin › Eliminar Jorge Soto Ramos: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-013 | admin › Eliminar Laura Vega Campos: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-014 | admin › Eliminar María López Herrera: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-015 | analista: entra a su portal | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-016 | analista: el menú tiene módulos | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-017 | analista › Transacciones: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-018 | analista › Canastas: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-019 | analista › Segmentos de ingreso: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-020 | analista › Zonas: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-021 | analista › Indicadores y gráficas: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-022 | analista › Reglas de asociación: sin errores JS ni pantalla caída | error negocio | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-023 | analista › Sustitución: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-024 | analista › Elasticidad de precios: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-025 | analista › Accesibilidad: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-026 | analista › Pruebas estadísticas: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-027 | analista › Agrupación de zonas: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-028 | analista › Productos: sin errores JS ni pantalla caída | operacion correcta | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-029 | gerente: entra a su portal | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-030 | gerente: el menú tiene módulos | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-031 | gerente › Catálogo de productos: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-032 | gerente › Aprobaciones: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-033 | gerente › Recomendaciones: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-034 | gerente › Comparar precios: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-035 | gerente › Reportes: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-036 | gerente › Tiendas: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-037 | gerente › Proveedores: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-038 | gerente › Comparar precios de Frijol negro: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-039 | gerente › Editar Frijol negro: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-040 | gerente › Eliminar Frijol negro: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-041 | gerente › Comparar precios de Leche entera: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-042 | gerente › Editar Leche entera: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-043 | precios: entra a su portal | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-044 | precios: el menú tiene módulos | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-045 | precios › Gestión de precios: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-046 | precios › Aprobaciones: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-047 | precios › Elasticidad: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-048 | precios › Productos: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-049 | precios › Tiendas: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-050 | precios › Reportes: sin errores JS ni pantalla caída | otro | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-051 | planeador: entra a su portal | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-052 | planeador: el menú tiene módulos | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-053 | planeador › Nueva simulación: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-054 | planeador › Historial: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-055 | planeador › Resultados: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-056 | planeador › Recomendaciones: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-057 | planeador › Productos: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-058 | planeador › Tiendas: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-059 | planeador › Precios: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-060 | planeador › Transacciones: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-061 | auditor: entra a su portal | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-062 | auditor: el menú tiene módulos | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-063 | auditor › Bitácora de auditoría: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-064 | auditor › Usuarios: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-065 | auditor › Tiendas: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-066 | auditor › Zonas: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-067 | auditor › Proveedores: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-068 | auditor › Productos: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-069 | auditor › Precios: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-070 | auditor › Transacciones: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-071 | auditor › Página anterior: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-072 | auditor › Página siguiente: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-073 | proveedor: entra a su portal | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-074 | proveedor: el menú tiene módulos | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-075 | proveedor › Mis productos: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-076 | proveedor › Proponer alta: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-077 | proveedor › Mis solicitudes: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-078 | proveedor › Cambio de precio: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-079 | proveedor › Mi perfil: sin errores JS ni pantalla caída | autorizacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-080 | sin sesión: /catalogo redirige a login | autenticacion | 01-sesion-y-portales | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 01-sesion-y-portales.mjs |
| INT-WEB-081 | 500: el panel dice que hubo error interno | otro | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-082 | 500: aviso global con el servicio | comunicacion entre servicios | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-083 | 500: hay botón Reintentar | otro | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-084 | 403: avisa de falta de permiso | autorizacion | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-085 | 404: mensaje legible | otro | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-086 | respuesta null: la app no se cae | otro | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-087 | respuesta objeto sin data: la app no se cae | otro | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-088 | respuesta HTML: la app no se cae | otro | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-089 | sin red: mensaje de conexión | otro | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-090 | token vencido: se renueva y la sesión sigue | autenticacion | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-091 | sin refresh válido: va a login | autenticacion | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-092 | login avisa que la sesión expiró | autenticacion | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-093 | reportes con basura: no se cae | otro | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-094 | notificaciones con basura: no se cae | comunicacion entre servicios | 02-errores | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 02-errores.mjs |
| INT-WEB-095 | admin/tiendas: sin «Nueva tienda» | otro | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-096 | admin/tiendas: sin editar ni eliminar | otro | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-097 | admin/tiendas: el interruptor activo/inactivo está deshabilitado | otro | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-098 | admin/tiendas: explica que es de solo lectura | otro | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-099 | admin/zonas: sin «Nueva zona» | otro | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-100 | admin/zonas: sin editar ni eliminar | otro | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-101 | admin/zonas: conserva «Comparar zonas» | otro | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-102 | admin: ningún 403 al recorrer tiendas y zonas | autorizacion | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-103 | gerente/tiendas: puede crear, editar y eliminar | autorizacion | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-104 | analista/zonas: existe el módulo y puede crear y editar | operacion correcta | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-105 | analista/zonas: la comparación abre | operacion correcta | 03-permisos-escritura | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 03-permisos-escritura.mjs |
| INT-WEB-106 | zona: abre el modal de indicadores y segmento | otro | 04-zonas-y-reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 04-zonas-y-reportes.mjs |
| INT-WEB-107 | zona: indicadores vacíos se validan | datos invalidos | 04-zonas-y-reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 04-zonas-y-reportes.mjs |
| INT-WEB-108 | zona: disponibilidad fuera de 0..1 se valida | otro | 04-zonas-y-reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 04-zonas-y-reportes.mjs |
| INT-WEB-109 | zona: la fuente es obligatoria | datos invalidos | 04-zonas-y-reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 04-zonas-y-reportes.mjs |
| INT-WEB-110 | zona: guarda los indicadores | otro | 04-zonas-y-reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 04-zonas-y-reportes.mjs |
| INT-WEB-111 | zona: segmento vacío se valida | datos invalidos | 04-zonas-y-reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 04-zonas-y-reportes.mjs |
| INT-WEB-112 | zona: clasifica en un segmento | otro | 04-zonas-y-reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 04-zonas-y-reportes.mjs |
| INT-WEB-113 | zona: sin errores JS | otro | 04-zonas-y-reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 04-zonas-y-reportes.mjs |
| INT-WEB-114 | reportes: muestra las estadísticas por usuario y mes | otro | 04-zonas-y-reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 04-zonas-y-reportes.mjs |
| INT-WEB-115 | reportes: la tabla trae filas o dice que no hay | base de datos | 04-zonas-y-reportes | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 04-zonas-y-reportes.mjs |
| INT-WEB-116 | analista: ve el selector de algoritmo | operacion correcta | 05-asociaciones-y-sustitucion | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 05-asociaciones-y-sustitucion.mjs |
| INT-WEB-117 | analista: Apriori llama a /association/apriori/run | comunicacion entre servicios | 05-asociaciones-y-sustitucion | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 05-asociaciones-y-sustitucion.mjs |
| INT-WEB-118 | analista: FP-Growth llama a /association/fpgrowth/run | comunicacion entre servicios | 05-asociaciones-y-sustitucion | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 05-asociaciones-y-sustitucion.mjs |
| INT-WEB-119 | analista: asociaciones sin 403 ni errores JS | autorizacion | 05-asociaciones-y-sustitucion | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 05-asociaciones-y-sustitucion.mjs |
| INT-WEB-120 | sustitución: la responde algorithms-core (3105), no el monolito | operacion correcta | 05-asociaciones-y-sustitucion | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 05-asociaciones-y-sustitucion.mjs |
| INT-WEB-121 | admin: no se le ofrece correr asociaciones (daría 403) | autorizacion | 05-asociaciones-y-sustitucion | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 05-asociaciones-y-sustitucion.mjs |
| INT-WEB-122 | elasticidad: se dibuja la gráfica de Highcharts | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-123 | elasticidad: hay columnas | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-124 | elasticidad: marca la línea ¦E¦ = 1 | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-125 | elasticidad: cambiar a «Por segmento» redibuja la gráfica | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-126 | elasticidad: el tooltip muestra E y R² | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-127 | analista: sin errores JS con gráficas | operacion correcta | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-128 | sustitución: gráfica con una barra por indicio | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-129 | sustitución: muestra la frase de indicio | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-130 | gasto por categoría (datos inyectados): 2 barras | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-131 | sustitución con datos basura: la app no se cae | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-132 | elasticidad: el interruptor ofrece 3 tipos arriba a la derecha | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-133 | elasticidad: empieza en Columnas | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-134 | elasticidad: «Barras ordenadas» dibuja barras horizontales | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-135 | elasticidad: «Telaraña» se deshabilita con menos de 3 zonas con dato | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-136 | elasticidad: volver a «Columnas» redibuja | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-137 | elasticidad: el interruptor no rompe nada | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-138 | elasticidad: con ≥ 3 zonas con dato «Telaraña» se habilita | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-139 | elasticidad: «Telaraña» dibuja la gráfica polar | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-140 | sustitución: el interruptor ofrece 3 tipos | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-141 | sustitución: empieza en Barras con 3 barras | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-142 | sustitución: «Burbujas» dibuja 3 burbujas | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-143 | sustitución: «Dona» dibuja 2 sectores (precio y preferencia) | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-144 | sustitución: el interruptor no rompe nada | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-145 | gasto: el interruptor ofrece 4 tipos | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-146 | gasto: empieza en Barras con 3 barras | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-147 | gasto: «Columnas» dibuja 3 columnas | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-148 | gasto: «Dona» dibuja 3 sectores | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-149 | gasto: «Mapa de árbol» dibuja 3 bloques | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-150 | gasto: el interruptor no rompe nada | otro | 06-graficas-highcharts | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 06-graficas-highcharts.mjs |
| INT-WEB-151 | truncamiento: avisa «2,000 de 7,431 registros» | otro | 07-truncamiento | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 07-truncamiento.mjs |
| INT-WEB-152 | truncamiento: respeta el tope de 20 páginas por carga | otro | 07-truncamiento | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 07-truncamiento.mjs |
| INT-WEB-153 | truncamiento: sin errores JS | otro | 07-truncamiento | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 07-truncamiento.mjs |
| INT-WEB-154 | sin truncamiento: no aparece el aviso | comunicacion entre servicios | 07-truncamiento | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 07-truncamiento.mjs |
| INT-WEB-155 | auditor 1400px › Tiendas: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-156 | auditor 1400px › Zonas: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-157 | auditor 1400px › Productos: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-158 | auditor 390px › Tiendas: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-159 | auditor 390px › Zonas: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-160 | auditor 390px › Productos: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-161 | analista 1400px › Tiendas: nada se sale de su tarjeta | operacion correcta | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-162 | analista 1400px › Zonas: nada se sale de su tarjeta | operacion correcta | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-163 | analista 1400px › Productos: nada se sale de su tarjeta | operacion correcta | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-164 | analista 390px › Tiendas: nada se sale de su tarjeta | operacion correcta | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-165 | analista 390px › Zonas: nada se sale de su tarjeta | operacion correcta | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-166 | analista 390px › Productos: nada se sale de su tarjeta | operacion correcta | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-167 | planeador 1400px › Tiendas: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-168 | planeador 1400px › Productos: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-169 | admin 1400px › Tiendas: nada se sale de su tarjeta | otro | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-170 | admin 1400px › Zonas: nada se sale de su tarjeta | otro | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-171 | admin 390px › Tiendas: nada se sale de su tarjeta | otro | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-172 | admin 390px › Zonas: nada se sale de su tarjeta | otro | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-173 | gerente 1400px › Tiendas: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-174 | gerente 1400px › Catálogo de productos: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-175 | gerente 390px › Tiendas: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-176 | gerente 390px › Catálogo de productos: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-177 | proveedor 1400px › Mis productos: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-178 | proveedor 1400px › Mis solicitudes: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-179 | proveedor 390px › Mis productos: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-180 | proveedor 390px › Mis solicitudes: nada se sale de su tarjeta | autorizacion | 08-nombres-largos | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 08-nombres-largos.mjs |
| INT-WEB-181 | analista a 600px: al pasar el mouse por cada uno de los 13 íconos el círculo se ve completo | operacion correcta | 09-menu-lateral | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 09-menu-lateral.mjs |
| INT-WEB-182 | analista a 700px: al pasar el mouse por cada uno de los 13 íconos el círculo se ve completo | operacion correcta | 09-menu-lateral | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 09-menu-lateral.mjs |
| INT-WEB-183 | analista a 900px: al pasar el mouse por cada uno de los 13 íconos el círculo se ve completo | operacion correcta | 09-menu-lateral | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 09-menu-lateral.mjs |
| INT-WEB-184 | estadística: se ven las 3 pruebas | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-185 | hipótesis: sin grupos pide elegirlos | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-186 | hipótesis: con 3 grupos avisa que compara máximo 2 | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-187 | hipótesis: α fuera de 0 a 1 se valida | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-188 | hipótesis: corre y da una conclusión | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-189 | hipótesis: muestra p-value y la prueba | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-190 | hipótesis: dibuja medias ± desviación | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-191 | hipótesis: «Media y mediana» dibuja 2 series | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-192 | anova: cambiar de prueba limpia el resultado | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-193 | anova: corre con 3 zonas | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-194 | anova: dice qué supone la prueba | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-195 | proporciones: corre y trae la tabla de grupos | base de datos | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-196 | proporciones: dibuja columnas | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-197 | proporciones: «Dona» dibuja 2 sectores | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-198 | proporciones: «Barras» dibuja barras | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-199 | manual: valores vacíos se validan | datos invalidos | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-200 | manual: con valores claramente distintos rechaza H0 | datos invalidos | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-201 | manual: un valor no numérico se avisa | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-202 | estadística: sin errores JS | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-203 | estadística: el Administrador ve la nota y no el formulario | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-204 | agrupación: el Administrador ve la nota y no el formulario | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-205 | error 503 del servicio: mensaje claro y la pantalla sigue | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-206 | error 400: muestra el motivo y el detalle | datos invalidos | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-207 | respuesta corrupta: la app no se cae | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-208 | clustering: k fuera de rango se valida | datos invalidos | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-209 | clustering: k = 3 con 3 zonas muestra el límite D-27 del servicio | error negocio | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-210 | clustering: k = 2 corre y muestra los grupos | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-211 | clustering: dibuja la dispersión (un punto por zona) | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-212 | clustering: «Perfil de grupos» dibuja columnas por grupo | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-213 | clustering: «Tamaño» dibuja la dona | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-214 | clustering: la corrida queda en el historial | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-215 | clustering: reabrir una corrida guardada la muestra | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-216 | clustering: sin errores JS | otro | 10-analytics-stats | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 10-analytics-stats.mjs |
| INT-WEB-217 | planeador/simulación: NO ve el aviso de «solo Planeador» | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-218 | planeador/recomendaciones: ve «Generar recomendaciones» | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-219 | planeador/recomendaciones: no ve Aprobar/Rechazar | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-220 | planeador: POST /recommendations/generate responde 201 | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-221 | planeador: ningún 403 al simular/generar | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-222 | planeador: tras generar aparece un estatus «propuesta» o el vacío explicado | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-223 | planeador: la lista sobrevive a recargar | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-224 | planeador: sin errores de página | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-225 | admin/recomendaciones: NO ofrece «Generar recomendaciones» | otro | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-226 | admin/simulación: explica que es del Planeador | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-227 | admin: ningún 403 en el portal del Planeador | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-228 | analista: el portal del Planeador no está disponible (sin botones que den 403) | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-229 | gerente: el menú tiene «Recomendaciones» | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-230 | gerente: GET /recommendations sin error | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-231 | gerente: no ve «Generar recomendaciones» | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-232 | gerente: ve Aprobar en las propuestas (hay al menos una) | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-233 | gerente: «Confirmar rechazo» deshabilitado sin motivo | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-234 | gerente: motivo de <10 caracteres sigue deshabilitado | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-235 | gerente: motivo válido habilita el envío | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-236 | gerente: PATCH reject responde 200 | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-237 | gerente: la recomendación pasa a «descartada» | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-238 | gerente: las decisiones persisten tras recargar | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-239 | gerente: ningún 403/409 inesperado | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-240 | gerente: sin errores de página | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-241 | gerente: «Catálogo de productos» abre sin error de página | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-242 | gerente: «Aprobaciones» abre sin error de página | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-243 | gerente: «Reportes» abre sin error de página | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-244 | gerente: «Tiendas» abre sin error de página | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-245 | gerente: «Proveedores» abre sin error de página | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-246 | analista/transacciones: hay filas clicables | operacion correcta | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-247 | transacción: se abre con tienda, folio, total y líneas | otro | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-248 | transacción: GET /transactions/:id sin error | otro | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-249 | transacción: muestra al menos una línea con cantidad × precio | otro | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-250 | transacción: se vuelve a cerrar | otro | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-251 | analista/transacciones: sin errores de página | operacion correcta | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-252 | accesibilidad: hay al menos 2 zonas y 1 segmento | otro | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-253 | accesibilidad: la zona A no aparece en el selector de comparación | otro | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-254 | accesibilidad: comparan dos resultados lado a lado | otro | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-255 | accesibilidad: sin zona B vuelve a un solo resultado | otro | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-256 | analista/accesibilidad: ningún 4xx/5xx inesperado | comunicacion entre servicios | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | analista/accesibilidad: ningún 4xx/5xx inesperado — 404 GET http://localhost:3107/v1/accessibility/by-zone/dcf04e9b-ecf7-47cc-a730-35bca23bd77d | Falla | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-257 | bitácora: el selector de usuario lista usuarios | comunicacion entre servicios | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-258 | bitácora: la petición lleva ?usuarioId= | comunicacion entre servicios | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-259 | bitácora: el filtro devuelve un total numérico | comunicacion entre servicios | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-260 | bitácora: usuario y operación se combinan | comunicacion entre servicios | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-261 | bitácora: «Todos» quita el filtro y no falla | comunicacion entre servicios | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |
| INT-WEB-262 | auditor: sin errores de página | autorizacion | 11-planeador-gerente-detalles | Aserciones del caso se cumplen | igual al esperado | Pasa | 11-planeador-gerente-detalles.mjs |

# 6. Resultados

## 6.1 Resumen por servicio y por nivel

| Servicio | Nivel | Ejecutadas | Pasan | Fallan | Planeadas, no ejecutadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| auth-service | Unitarias | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | Integración | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Dossier parte 1 | 13 | n/d | n/d | 0 |
| catalog-service | Unitarias | 149 | 149 | 0 | 0 |
|  | Integración | 70 | 70 | 0 | 0 |
|  | Dossier parte 1 | 15 | n/d | n/d | 0 |
| pricing-service | Unitarias | 224 | 224 | 0 | 0 |
|  | Integración | 73 | 73 | 0 | 0 |
|  | Dossier parte 1 | 13 | n/d | n/d | 0 |
| core-process-service | Unitarias | 208 | 208 | 0 | 0 |
|  | Integración | 46 | 46 | 0 | 2 |
|  | Dossier parte 1 | 12 | n/d | n/d | 0 |
| algorithms-core | Unitarias | 165 | 165 | 0 | 0 |
|  | Integración | 21 | 17 | 4 | 0 |
|  | Dossier parte 1 | 12 | n/d | n/d | 0 |
| analytics-stats | Unitarias | 201 | 201 | 0 | 0 |
|  | Integración | 201 | 201 | 0 | 2 |
|  | Evidencias (zip) | 12 | 12 | 0 | 0 |
| decision-service | Unitarias | 107 | 107 | 0 | 0 |
|  | Integración | 46 | 44 | 2 | 0 |
|  | Dossier parte 1 | 13 | n/d | n/d | 0 |
| documents-service | Unitarias | 69 | 69 | 0 | 0 |
|  | Integración | 17 | 16 | 1 | 0 |
|  | Evidencias (zip) | 15 | 15 | 0 | 0 |
| notifications-service | Unitarias | 93 | 93 | 0 | 0 |
|  | Integración | 20 | 20 | 0 | 0 |
|  | Evidencias (zip) | 10 | 10 | 0 | 0 |
| audit-service | Unitarias | 77 | 77 | 0 | 0 |
|  | Integración | 8 | 6 | 2 | 0 |
|  | Dossier parte 1 | 8 | n/d | n/d | 0 |
| web | E2E web | 262 | 261 | 1 | 0 |
| infraestructura | Evidencias (zip) | 8 | 8 | 0 | 0 |

«n/d»: el dossier parte 1 no viene en el zip, por lo que aquí no se verifica cuántos pasan; solo se cita su conteo. En analytics-stats, las pruebas de integración (203) y las unitarias (201) provienen de la misma suite de pytest, por lo que no deben sumarse como pruebas independientes.

### Totales por nivel

| Nivel | Ejecutadas | Pasan | Fallan | Planeadas, no ejecutadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | 1343 | 1343 | 0 | 0 |
| Integración | 503 | 494 | 9 | 4 |
| E2E web | 262 | 261 | 1 | 0 |
| Evidencias (zip) | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Dossier parte 1 | 86 | n/d | n/d | 0 |

## 6.2 Pruebas unitarias

Ejecutadas el 13-oct-2026 sobre 8b38f1a. Se reportan tal cual.

| Servicio | Archivos | Pruebas | Pasan | Fallan | Tiempo (s) | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| auth-service | 7 | 50 | 50 | 0 | 6.5 | Jest |
| catalog-service | 10 | 149 | 149 | 0 | 7.1 | Jest |
| pricing-service | 13 | 224 | 224 | 0 | 10.3 | Jest |
| core-process-service | 15 | 208 | 208 | 0 | 11.3 | Jest |
| algorithms-core | 21 | 165 | 165 | 0 | 11.0 | Jest |
| analytics-stats | 6 | 201 | 201 | 0 | 6.3 | pytest (sin test_mongo_real.py, que requiere Mongo real) |
| decision-service | 6 | 107 | 107 | 0 | 5.3 | Jest |
| documents-service | 6 | 69 | 69 | 0 | 6.9 | Jest |
| notifications-service | 5 | 93 | 93 | 0 | 4.1 | Jest |
| audit-service | 7 | 77 | 77 | 0 | 5.4 | Jest |
| Total | 96 | 1343 | 1343 | 0 |  |  |

## 6.3 Pruebas de integración (resumen.json)

Ejecutadas contra el stack real sobre 8b6cf78. «Omitidos» son pruebas que el propio código no ejecutó; en este documento cuentan como «Planeada, no ejecutada en esta entrega».

| Servicio | Suites | Casos | Pasan | Fallan | Omitidos | Duración (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| auth-service | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 |
| catalog-service | 7 | 70 | 70 | 0 | 0 | 12.5 |
| pricing-service | 6 | 73 | 73 | 0 | 0 | 38.5 |
| core-process-service | 3 | 48 | 46 | 0 | 2 | 6.9 |
| algorithms-core | 6 | 21 | 17 | 4 | 0 | 2163.2 |
| decision-service | 2 | 46 | 44 | 2 | 0 | 2.5 |
| documents-service | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 2.6 |
| notifications-service | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.6 |
| audit-service | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.2 |
| analytics-stats | 7 | 203 | 201 | 0 | 2 | 58.9 |
| web (e2e) | 11 | 262 | 261 | 1 | 0 | — |

La fila «web (e2e)» cuenta comprobaciones individuales (líneas OK/FALLA del log), no funciones de prueba. Los 4 servicios que requirieron repetir la corrida por prerrequisitos de entorno (tokens, lxml) conservan sus corridas anteriores en el zip.

### E2E web por archivo

| Archivo | Comprobaciones | Pasan | Fallan |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-sesion-y-portales.mjs | 80 | 80 | 0 |
| 02-errores.mjs | 14 | 14 | 0 |
| 03-permisos-escritura.mjs | 11 | 11 | 0 |
| 04-zonas-y-reportes.mjs | 10 | 10 | 0 |
| 05-asociaciones-y-sustitucion.mjs | 6 | 6 | 0 |
| 06-graficas-highcharts.mjs | 29 | 29 | 0 |
| 07-truncamiento.mjs | 4 | 4 | 0 |
| 08-nombres-largos.mjs | 26 | 26 | 0 |
| 09-menu-lateral.mjs | 3 | 3 | 0 |
| 10-analytics-stats.mjs | 33 | 33 | 0 |
| 11-planeador-gerente-detalles.mjs | 46 | 45 | 1 |

# 7. Pruebas transversales de infraestructura (EV-INF)

| ID | Qué demuestra | Esperado | Resultado registrado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-INF-01 | Los 17 contenedores del compose estan arriba y los 12 con healthcheck en healthy | HTTP 200 | 17 contenedores listados; qae_algorithms_core Up 19 minutes (healthy) ¦ qae_analytics_stats Up 19 minutes (healthy) ¦ qae_api Up 19 minutes ¦ qae_audit_service Up 19 minutes (healthy) ¦ qae_auth_service Up 19 minutes (healthy) ¦ qae_catalog_service Up 19 minutes (healthy) ¦ qae_core_process_service Up 19 minutes (healthy) ¦ qae_decision_service Up 19 minutes (healthy) ¦ qae_documents_service Up 20 minutes (healthy) ¦ qae_mongo_express Up 20 minutes ¦ qae_mongodb Up 20 minutes ¦ qae_notifications_service Up 19 minutes (healthy) ¦ qae_pgadmin Up 20 minutes ¦ qae_postgres Up 20 minutes (healthy) ¦ qae_pricing_service Up 19 minutes (healthy) ¦ qae_redis Up 20 minutes (healthy) ¦ qae_web Up 20 m… | Pasa |
| EV-INF-02 | El login crea session:{userId} en Redis con TTL; es la llave que los 10 servicios consultan al autorizar | HTTP 200 | session:{userId} existe; TTL 604800 s (7 días). TTL=604800 segundos (7 dias) | Pasa |
| EV-INF-03 | El logout borra la sesion y deja una llave revoked:{jti} con TTL; se verifica contra que jti corresponde | HTTP 200 | EXISTS session = 0; revoked:{jti} del refresh con TTL 604800 s. EXISTS session=0 ¦ llave creada=revoked:b13ed441-92e2-4f19-9bdc-99b2f8a32f72 TTL=604800 ¦ TTL revoked:{jti del access}=-2 (-2 = no existe) | Pasa |
| EV-INF-04 | Otro microservicio tambien rechaza el token del usuario que cerro sesion: la sesion vive en Redis y la leen todos | HTTP 401 | HTTP 401 en core-process-service (GET /v1/baskets) con el token de la sesión cerrada: «Sesión inactiva. Vuelve a iniciar sesión.» | Pasa |
| EV-INF-05 | Sin Redis no se puede verificar la sesion: 503 y mensaje propio, nunca 500 ni acceso abierto | HTTP 503 | HTTP 503 SERVICE_UNAVAILABLE: «No se pudo verificar la sesión: el servicio de sesiones no responde.» | Pasa |
| EV-INF-06 | La segunda lectura del historico se sirve de la cache de Redis, con TTL | HTTP 200 | Llave pricing:history:0a7d32ed-58bc-4ac2-bf91-f5f0f38bb1dd:v0:all:p1:l20 con TTL 299 s; 1.ª y 2.ª lectura HTTP 200/200 | Pasa |
| EV-INF-07 | mongo-express muestra las colecciones reportes, notificaciones y analysis_runs | HTTP 200 | Captura real con Chrome headless (playwright-core) de la base retaildb tras correr las pruebas de integración en un stack recién creado con down -v / up -d. | Pasa |
| EV-INF-08 | Swagger UI accesible en los 10 servicios | HTTP 200 | Capturas reales de Swagger UI con Chrome headless. analytics-stats NO se pudo capturar: su /docs responde 200 a curl, pero al abrirlo un navegador uvicorn registra RuntimeError "Response content shorter than Content-Length" (middleware base de Starlette) y la página no termina de cargar. Posible defecto del servicio; no se descartó un problema del entorno. | Parcial |

Los EV-INF-01 a 06 corresponden al stack del proyecto de compose «qaentrega» (contenedores qae_*), ejecutado el 13-oct-2026 sobre 8b38f1a. Las capturas EV-INF-07 y EV-INF-08 se tomaron en la corrida sobre 8b6cf78.

## 7.1 Capturas disponibles

| EV-INF-07.png | EV-INF-08-algorithms-core.png |
| --- | --- |
| EV-INF-08-audit.png | EV-INF-08-auth.png |
| EV-INF-08-catalog.png | EV-INF-08-core-process.png |
| EV-INF-08-decision.png | EV-INF-08-documents.png |
| EV-INF-08-notifications.png | EV-INF-08-pricing.png |

### Capturas no generadas

- EV-INF-01 a EV-INF-06 (no existen los .png en el zip; el resultado está en el .json de cada evidencia)

- EV-INF-08-analytics-stats (su /docs no carga en navegador, ver apartado 8)

- Capturas de las evidencias EV-DOC, EV-NOT y EV-STA (los .json existen; no se generaron los .png).

# 8. Defectos y riesgos

## 8.1 Fallos reales del zip (tal cual)

| # | Servicio | Caso | Obtenido (mensaje) | Causa probable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | algorithms-core | calculate coincide con la referencia; chart y current muestran lo mismo; una corrida posterior marca outdated | Error: Ningún resultado cambia entre el día UTC y el de Monterrey: hacen falta ventas nocturnas (18:00–24:00 locales) para probar la zona horaria. ¦ at Object.<anonymous> (<ruta local>) ¦ at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:10 | Datos: el seed no trae ventas nocturnas (18:00–24:00 locales) que distingan el día UTC del de Monterrey; el caso ALG-10 agotó el timeout de 30 s con la máquina cargada. |
| 2 | algorithms-core | granularity=month agrupa las ventas por mes (D-21) y coincide con una referencia agrupada igual | Error: expect(received).toBeGreaterThan(expected) ¦ Expected: > 0 ¦ Received: 0 | Datos: el seed no trae ventas nocturnas (18:00–24:00 locales) que distingan el día UTC del de Monterrey; el caso ALG-10 agotó el timeout de 30 s con la máquina cargada. |
| 3 | algorithms-core | cada categoría coincide con la referencia: lift, observaciones, periodo y pares completos | Error: expect(received).toBeGreaterThan(expected) ¦ Expected: > 0 ¦ Received: 0 | Datos: el seed no trae ventas nocturnas (18:00–24:00 locales) que distingan el día UTC del de Monterrey; el caso ALG-10 agotó el timeout de 30 s con la máquina cargada. |
| 4 | algorithms-core | una corrida de elasticidad deja su evento y avisa corrida.terminada al Responsable de precios | Error: thrown: "Exceeded timeout of 30000 ms for a test. ¦ Add a timeout value to this test to increase the timeout, if this is a long-running test. See https://jestjs.io/docs/api#testname-fn-timeout." ¦ at <ruta local> | Datos: el seed no trae ventas nocturnas (18:00–24:00 locales) que distingan el día UTC del de Monterrey; el caso ALG-10 agotó el timeout de 30 s con la máquina cargada. |
| 5 | decision-service | POST /v1/simulation/presentation → simulacionPresentacionResponse | Error: Ningún producto tiene 3 o más presentaciones activas con precio vigente (D-14): carga el seed o registra precios. ¦ at productoComparable (<ruta local>) ¦ at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) | Datos: ningún producto del seed tiene 3 o más presentaciones activas con precio vigente (D-14). |
| 6 | decision-service | GET /v1/simulation/compare?ids=a,b → simulacionCompareResponse | Error: Ningún producto tiene 3 o más presentaciones activas con precio vigente (D-14): carga el seed o registra precios. ¦ at productoComparable (<ruta local>) ¦ at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) | Datos: ningún producto del seed tiene 3 o más presentaciones activas con precio vigente (D-14). |
| 7 | documents-service | DOC-02: exporta a PDF con los mismos números que el JSON y los acentos bien | Error: ¦ at UnknownErrorExceptionClosure (<ruta local>) ¦ at Object.<anonymous> (<ruta local> | Herramienta de prueba: pdf-parse (pdf.js 1.10) falla al leer el PDF bajo Node v24; el PDF sí empieza con %PDF-. Causa probable, no confirmada. |
| 8 | audit-service | XML: la lista y el detalle validan contra audit-service.xsd | Error: expect(received).not.toThrow() ¦ Error name: "Error" ¦ Error message: "spawnSync xmllint ENOENT" | Entorno: la prueba exige el binario xmllint, inexistente en Windows (spawnSync xmllint ENOENT). La validación XML de audit-service no quedó verificada. |
| 9 | audit-service | un id inexistente da 404 en XML válido | Error: expect(received).not.toThrow() ¦ Error name: "Error" ¦ Error message: "spawnSync xmllint ENOENT" | Entorno: la prueba exige el binario xmllint, inexistente en Windows (spawnSync xmllint ENOENT). La validación XML de audit-service no quedó verificada. |
| 10 | web | analista/accesibilidad: ningún 4xx/5xx inesperado | analista/accesibilidad: ningún 4xx/5xx inesperado — 404 GET http://localhost:3107/v1/accessibility/by-zone/dcf04e9b-ecf7-47cc-a730-35bca23bd77d | La pantalla de accesibilidad recibe un 404 en GET /v1/accessibility/by-zone/<id> para una zona sin datos; hay que decidir si es comportamiento esperado. |

Total: 10 fallos de 769 casos. No se corrigieron ni se reintentaron hasta que pasaran.

## 8.2 Pruebas no ejecutadas

| Prueba | Servicio | Motivo |
| --- | --- | --- |
| catalog-service caído: 503 claro y NADA se inserta | core-process-service | Requiere QA_DOCKER=1 (detiene contenedores); no se activó por tiempo. |
| audit-service caído: la importación se completa igual (best-effort) | core-process-service | Requiere QA_DOCKER=1 (detiene contenedores); no se activó por tiempo. |
| test_guarda_y_relee_igual_con_su_indice | analytics-stats | Sin MONGO_URL_PRUEBAS: requiere un MongoDB real (skip declarado en el código). Es la misma exclusión que en las unitarias. |
| test_lista_de_la_mas_reciente_sin_la_entrada | analytics-stats | Sin MONGO_URL_PRUEBAS: requiere un MongoDB real (skip declarado en el código). Es la misma exclusión que en las unitarias. |
| EV-AUT, EV-COR, EV-CAT, EV-PRI, EV-ALG, EV-DEC, EV-AUD individuales (86 casos) | varios | Los EV-* individuales no vienen en el zip; solo se cita su conteo. |
| Capturas EV-DOC, EV-NOT, EV-STA, EV-INF-01 a 06 y EV-INF-08-analytics-stats | varios | No se generaron por tiempo; ver apartado 7.1. |

Todas las filas anteriores cuentan como «Planeada, no ejecutada en esta entrega», con obtenido «—».

## 8.3 Hallazgos

- analytics-stats: GET /docs responde 200 a curl, pero al abrirlo un navegador uvicorn registra «RuntimeError: Response content shorter than Content-Length» (middleware base de Starlette) y Swagger UI no termina de cargar.

- Los SHA no coinciden: unitarias y dossier sobre 8b38f1a; integración y e2e sobre 8b6cf78. Conviene repetir la integración sobre un solo SHA antes de la entrega final.

- Los casos de integración (casos.json) derivan objetivo, tipo, entradas y esperado del título del caso; el resultado (obtenido, estado, duración) sí es el real.

- El inventario del repo declara 307 casos de integración y 82 nombres no coinciden textualmente con los resultados (en las muestras revisadas son nombres de función de pytest o títulos con plantilla de Jest). No se reportan como ejecutados ni como no ejecutados de forma individual.

## 8.4 Riesgos conocidos

- No hay rate limiting de login (fuerza bruta sin límite).

- No hay locks en Redis; la concurrencia se resuelve por servicio. pricing-service usa pg_advisory_xact_lock.

- Redis es punto único de falla para la autorización: si cae, los 10 servicios responden 503 (verificado en EV-INF-05).

- Las credenciales del entorno local son simples a propósito; se endurecen antes del despliegue en GCP (Parcial 3).

# 9. Anexo: inventario de archivos de prueba

Tomado de integracion/inventario-casos-declarados.json (lectura estática del repo) y de casos.json. «Declarados» son los casos que el inventario encontró en el archivo; «Con resultado» son los que aparecen en casos.json con ese archivo. Pueden diferir por nombres con plantilla o parametrizados.

| Servicio | Archivo | Declarados | Con resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| algorithms-core | services/algorithms-core/test/apriori.spec.ts | 2 | 2 |
| algorithms-core | services/algorithms-core/test/corridas.spec.ts | 1 | 3 |
| algorithms-core | services/algorithms-core/test/elasticidad.spec.ts | 4 | 4 |
| algorithms-core | services/algorithms-core/test/fpgrowth.spec.ts | 4 | 7 |
| algorithms-core | services/algorithms-core/test/sustitucion.spec.ts | 2 | 2 |
| algorithms-core | services/algorithms-core/test/swagger.spec.ts | 3 | 3 |
| analytics-stats | services/analytics-stats/tests/test_api.py | 9 | 40 |
| analytics-stats | services/analytics-stats/tests/test_clustering.py | 12 | 22 |
| analytics-stats | services/analytics-stats/tests/test_clustering_api.py | 14 | 39 |
| analytics-stats | services/analytics-stats/tests/test_estadistica.py | 19 | 56 |
| analytics-stats | services/analytics-stats/tests/test_fuentes.py | 11 | 29 |
| analytics-stats | services/analytics-stats/tests/test_mongo_real.py | 2 | 2 |
| analytics-stats | services/analytics-stats/tests/test_reportes.py | 8 | 15 |
| audit-service | services/audit-service/test/bitacora.spec.ts | 7 | 8 |
| auth-service | services/auth-service/test/flujo-sesion.spec.ts | 1 | 1 |
| catalog-service | services/catalog-service/test/cache.spec.ts | 6 | 18 |
| catalog-service | services/catalog-service/test/product-approval.spec.ts | 11 | 11 |
| catalog-service | services/catalog-service/test/products.spec.ts | 10 | 10 |
| catalog-service | services/catalog-service/test/segments.spec.ts | 9 | 9 |
| catalog-service | services/catalog-service/test/stores.spec.ts | 9 | 9 |
| catalog-service | services/catalog-service/test/swagger.spec.ts | 4 | 4 |
| catalog-service | services/catalog-service/test/zones.spec.ts | 9 | 9 |
| core-process-service | services/core-process-service/test/analytics.spec.ts | 9 | 9 |
| core-process-service | services/core-process-service/test/estandar.spec.ts | 8 | 10 |
| core-process-service | services/core-process-service/test/transacciones.spec.ts | 29 | 29 |
| decision-service | services/decision-service/test/contrato-xml.spec.ts | 11 | 11 |
| decision-service | services/decision-service/test/roles.spec.ts | 0 | 35 |
| documents-service | services/documents-service/test/reports.spec.ts | 14 | 14 |
| documents-service | services/documents-service/test/swagger.spec.ts | 3 | 3 |
| notifications-service | services/notifications-service/test/acceso.spec.ts | 15 | 15 |
| notifications-service | services/notifications-service/test/notificaciones.spec.ts | 5 | 5 |
| pricing-service | services/pricing-service/test/invariantes.spec.ts | 4 | 7 |
| pricing-service | services/pricing-service/test/price-proposals.spec.ts | 9 | 9 |
| pricing-service | services/pricing-service/test/prices-extra.spec.ts | 10 | 10 |
| pricing-service | services/pricing-service/test/prices.spec.ts | 16 | 16 |
| pricing-service | services/pricing-service/test/robustez.spec.ts | 13 | 27 |
| pricing-service | services/pricing-service/test/swagger.spec.ts | 4 | 4 |

### Archivos e2e del web

| Archivo | Comprobaciones con resultado |
| --- | --- |
| web/e2e/01-sesion-y-portales.mjs | 80 |
| web/e2e/02-errores.mjs | 14 |
| web/e2e/03-permisos-escritura.mjs | 11 |
| web/e2e/04-zonas-y-reportes.mjs | 10 |
| web/e2e/05-asociaciones-y-sustitucion.mjs | 6 |
| web/e2e/06-graficas-highcharts.mjs | 29 |
| web/e2e/07-truncamiento.mjs | 4 |
| web/e2e/08-nombres-largos.mjs | 26 |
| web/e2e/09-menu-lateral.mjs | 3 |
| web/e2e/10-analytics-stats.mjs | 33 |
| web/e2e/11-planeador-gerente-detalles.mjs | 46 |

Los archivos de pruebas unitarias (96 en total según el encargo) no vienen listados en el zip; solo su conteo por servicio, en el apartado 6.2.